Uchwała Nr XIII/167/15

Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia 10 grudnia 2015 r.

w sprawie: wydatków budżetu gminy, które w 2015 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 1515 ze zmianami) oraz art. 263 ust. 2 – 5  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 Nr 157, poz. 885 ze zmianami)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się następujące planowane wydatki budżetu gminy, które w 2015 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego na następujące zadanie:

- Rozbudowa, przebudowa i zmiana funkcji dla inkubatora przedsiębiorczości kamienicy przy  Rynku  (opracowanie dokumentacji)  w wysokości 99 630 zł

2. Określa się ostateczny termin dokonania wydatków, o których mowa w ust. 1, na dzień

30 czerwca 2016 r.

3. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w ust. 1, jak w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gostynia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

/-/ Grzegorz Skorupski

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XIII/167/15

Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia 10 grudnia 2015 r.

w sprawie: wydatków budżetu gminy, które w 2015 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Zgodnie z art. 263 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 157, poz. 885 ze zmianami) niezrealizowane kwoty wydatków zamieszczonych w budżecie jednostki samorządu terytorialnego wygasają z upływem roku budżetowego (31 grudnia). Natomiast ust. 2 ww. artykułu stanowi, iż organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego  może ustalić wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz określić ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w wykazie.

W związku z wnioskiem wykonawcy dotyczącym zmiany terminu opracowania  dokumentacji zadania pn.  Rozbudowa, przebudowa i zmiana funkcji dla inkubatora przedsiębiorczości kamienicy przy Rynku ( opracowanie dokumentacji ) – 99.630 zł proponuje się przedłużyć termin wykonania zadania do 30.06.2016 r., aby zostało ono zrealizowane z należytą starannością i zgodnie ze standardami firmy.

Na pierwotnie ustalony termin, trudny do dotrzymania składa się wiele przyczyn, m.in. serie powtórzeń badań, odwiertów,  prace inwentaryzacyjne,  pobrania próbek przez zobligowane firmy, co wywołało zmiany w pierwotnie zakładanym harmonogramie czasowym, ale pozwoliło rozważyć i poszukać najlepszych rozwiązań.

Ponadto powodem braku możliwości dotrzymania terminu realizacji kompletnej dokumentacji jest również opracowana ekspertyza warunków ppoż. która spowodowała konieczność wprowadzenia rozwiązań wcześniej nieprzewidzianych  (m.in. konieczność zainstalowania wewnętrznych hydrantów oraz systemu sygnalizacji pożarowej).

Zasadne jest zatem przyjęcie powyższego wydatku jako niewygasającego.

Przewodniczący Rady

/-/ Grzegorz Skorupski