ZARZĄDZENIE NR 737/2018

BURMISTRZA GOSTYNIA

z dnia 21 maja 2018 r.

w sprawie utworzenia Jednostki Realizującej Projekt pod nazwą: „Zielona rewolucja w Gostyniu” współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności

Na podstawie art. 31 i 33 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

# § 1. Powołuje się Jednostkę Realizującą Projekt pn. „Zielona Rewolucja w Gostyniu”, zwaną dalej JRP.

# § 2. Regulamin organizacyjny przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

# § 3. Strukturę organizacyjną oraz zakres czynności JRP określa załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

# § 4. Ustalenie składu osobowego i zorganizowanie JRP nastąpi do dnia podpisania umowy o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Burmistrza

/-/ Grzegorz Skorupski

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 737/2018

Burmistrza Gostynia

z dnia 21 maja 2018 r.

Regulamin organizacyjny Jednostki Realizującej Projekt

„Zielona Rewolucja w Gostyniu”

W obrębie struktur Urzędu Miejskiego w Gostyniu utworzona zostaje Jednostka Realizująca Projekt – JRP odpowiedzialna za wdrażanie i realizację projektu pn. „Zielona rewolucja

w Gostyniu”.

- Jednostka Realizująca Projekt zostaje powołana na okres realizacji projektu.

- W Jednostce Realizującej Projekt funkcjonują:

  - Kierownik Jednostki Realizującej Projekt,

  - Zespół Organizacyjno-Prawny,

  - Zespół Finansowy,

  - Zespół Techniczny.

- Jednostka Realizująca Projekt realizuje zadanie związane z zarządzaniem projektem pn. „Zielona rewolucja w Gostyniu” współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w całym zakresie jego przygotowania, realizacji i rozliczenia wraz z przeprowadzeniem ostatecznego audytu, a w szczególności:

  - wdrażanie i zarządzanie Projektem w zakresie rzeczowym i finansowym, zgodnie z harmonogramem realizacji Projektu, planem płatności, harmonogramem rzeczowo-finansowym, procedurami oraz obowiązującymi przepisami prawa,

  - prowadzenie rzeczowej i finansowej sprawozdawczości oraz monitoringu dla Projektu,

  - opracowywanie i przekazywanie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej sprawozdań i raportów z przebiegu realizacji Projektu,

  - sporządzanie i aktualizacja Planu Płatności, Harmonogramu Rzeczowo- Finansowego i Harmonogramu Realizacji Projektu oraz uzgadniania ich z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

  - przygotowywanie wniosków o dokonanie płatności z Funduszu Spójności przy współpracy ze Skarbnikiem  i Wydziałem Finansowym Urzędu Miejskiego,

  - przygotowanie projektów umów z wykonawcami i uzyskanie ich akceptacji przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

  - zapewnienie i przedłożenie wykonawcom robót dokumentacji projektowej dotyczącej realizacji Projektu w zakresie ustalonym w podpisanych umowach,

  - przygotowanie dokumentów z zakresu zamówień publicznych w formie określonej przez Prawo Zamówień Publicznych przy współpracy z Instytucją Wdrażającą i stanowiskiem ds. zamówień publicznych, Zespołem Radców Prawnych oraz udział w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych,

  - współpraca z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w trakcie przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych i w trakcie realizacji umów z wykonawcami,

  - zapewnienie realizacji prac budowlanych zgodnie z polskim prawem budowlanym oraz zgodnie z Harmonogramem Realizacji Projektu,

  - organizacja narad koordynacyjnych na terenie wykonywanych prac budowlanych określonych Projektem,

  - zapewnienie i weryfikacja sprawowania nadzoru przez wyznaczony podmiot pełniący funkcję Inżyniera Kontraktu zgodnie z zapisami odpowiednich umów,

  - nadzór i udział odbiorach cząstkowych i końcowych prac i robót budowlano-montażowych wykonywanych w ramach Projektu,

  - przekazywanie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dokumentów rozliczeniowych, w tym faktur wraz z listami sprawdzającymi, w terminach i w sposób ustalony z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

  - zapewnienie warunków dla kontroli wewnętrznych, zewnętrznych i audytów,

  - zapewnienie wglądu w realizację Projektu w każdej fazie przedstawicielom Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Komisji Europejskiej, Sektorowemu Urzędnikowi Zatwierdzającemu, Sektorowej Instytucji Płatniczej (Ministerstwo Finansów) w celu przeprowadzenia działań kontrolnych,

  - zapewnienie właściwego prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją Projektu oraz jej przechowywania,

  - prowadzenie i koordynowanie działań promocyjnych i informacyjnych w zakresie realizacji Projektu zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej oraz udzielanie informacji o Projekcie,

  - realizacja poleceń i decyzji Burmistrza Gostynia.

Zastępca Burmistrza

/-/ Grzegorz Skorupski

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 737/2018

Burmistrza Gostynia

z dnia 21 maja 2018 r.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ZAKRES OBOWIĄZKÓW JRP

Biorąc pod uwagę zakres Projektu oraz specyfikę przygotowania  i nadzoru zadań powołano Jednostkę Realizującą Projekt (JRP).

Jednostka Realizująca Projekt (JRP) – odrębna jednostka stworzona na bazie aktualnej struktury Urzędu Miejskiego w Gostyniu, odpowiedzialna za wdrożenie oraz realizację przedsięwzięcia zgodnie z zasadami stosowanymi przy przygotowaniu i nadzorze zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

# Kierownik JRP

- Kieruje pracą JRP w sposób umożliwiający prawidłową realizację Projektu pod względem administracyjnym, finansowym i technicznym;

- Odpowiada za organizowanie, koordynowanie i nadzór prac wykonywanych przez personel JRP;

- Odpowiada za koordynację realizacji Projektu.

# Zespół Organizacyjno – Prawny (ZOP)

- odpowiada za obsługę prawno - organizacyjną realizowanego Projektu;

- organizuje narady koordynacyjne dotyczące realizacji zadań w ramach Projektu;

- pełni nadzór nad przygotowywaniem projektów: uchwał, zarządzeń itp. oraz wszelkich innych dokumentów  prawnych  potrzebnych do realizacji Projektu;

- uczestniczy w postępowaniach o zamówienie publiczne w zakresie przygotowania dokumentacji, w tym umów dot. poszczególnych zadań Projektu i w pracach komisji przetargowych;

- monitoruje realizację Projektu w ścisłej współpracy z Kierownikiem JRP;

- przygotowuje wspólnie z Zespołem Finansowym i Zespołem Technicznym wszelkie wymagane  raporty,  w  tym Raport z  postępów Realizacji Projektu oraz pełni nadzór nad terminowym przekazaniem wszystkich wymaganych dokumentów do podmiotów i instytucji zewnętrznych;

- pełni nadzór nad działaniami związanymi z popularyzacją i informacją Projektu zgodnie z „Wytycznymi do prowadzenia działań informacyjnych i promujących dotyczących przedsięwzięć Funduszu Spójności” oraz zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) 621/2004 z dnia 1 kwietnia 2004r.

# Zespół Finansowy (ZF)

- Odpowiada za właściwy nadzór nad realizacją finansową Projektu zgodnie z zapisami odpowiednich umów na poszczególne zadania Projektu i Planami Płatności, w szczególności w zakresie ich terminowego ukończenia, pełnego i właściwego wykorzystania przekazanych środków oraz w zakresie przygotowania raportowania;

- Sporządza i aktualizuje plany płatności i harmonogramy rzeczowo – finansowe w ścisłej współpracy z ZT i ZOP, a także odpowiada za terminowe przekazywanie ich do Kierownika JRP;

- Przekazuje do Kierownika JRP i ZOP dane umożliwiające terminowe przygotowywanie wszelkich wymaganych raportów;

- Sporządza bieżące sprawozdania finansowe;

- Zapewnia ciągłość finansowania Projektu i terminową realizację płatności zgodnie z planami i harmonogramem stanowiącymi załączniki do Umowy o dofinansowanie Projektu;

- przygotowuje wszelkie niezbędne informacje związane z terminową realizacją Projektu.

# Zespół Techniczny (ZT)

- Odpowiada za zarządzanie techniczne Projektem (zgodnie z harmonogramem procedur przetargowych, wykazem postępowań z zakresu zamówień publicznych i harmonogramem rzeczowo - finansowym) oraz jego monitorowanie w ścisłej współpracy z Kierownikiem JRP i Inżynierem Kontraktu;

- bierze udział w przetargach i dokonuje weryfikacji części technicznych dokumentacji przetargowej;

- przygotowuje wszelkie niezbędne informacje związane z terminową realizacją Projektu oraz wykonuje i aktualizuje harmonogramy realizacji projektu;

- przekazuje do ZF i ZOP dane umożliwiające terminowe przygotowywanie wszelkich wymaganych raportów, w tym Raportu z postępów realizacji Projektu na Komitet Monitorujący;

- zapewnia wykonanie robót budowlanych zgodnie z polskim prawem budowlanym oraz harmonogramem rzeczowo –finansowym.

SCHEMAT ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT

Zespół Techniczny

Zespół Finansowy

Zespół

Organizacyjno- Prawny

Burmistrz Gostynia

Kierownik Jednostki Realizującej Projekt

Zastępca Burmistrza

/-/ Grzegorz Skorupski

Uzasadnienie

do Zarządzenie Nr 737/2018

Burmistrza Gostynia

z dnia 21 maja 2018 r.

w sprawie utworzenia Jednostki Realizującej Projekt pod nazwą: „Zielona rewolucja w Gostyniu” współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności.

Gmina Gostyń przystąpiła do przygotowania wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie pn „Zielona rewolucja w Gostyniu” w ramach działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, typ projektów 2: Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020. W ramach zadania przewidziano kompleksową renowację i utworzenie nowych terenów zielonych na obszarze Gostynia. W związku z wytycznymi dotyczącymi przygotowania i realizacją projektu niezbędne jest utworzenie Jednostki Realizującej Projekt.

Wobec powyższego wydanie niniejszego zarządzenia jest uzasadnione.

Zastępca Burmistrza

/-/ Grzegorz Skorupski