U M O W A (Projekt)

……………………

Zawarta w dniu ……………….. r. w Gostyniu pomiędzy Gminą Gostyń, mającą siedzibę:

Rynek 2, 63-800 Gostyń, reprezentowaną przez:

Burmistrza Gostynia				-	Jerzego Kulaka,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy	-	Hanny Marcinkowskiej

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

……………………………………………………………………………………………….

reprezentujących …………………………………………………………………………….

zwanym dalej „Wykonawcą”,

Umowę zawarto zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r. poz. 1843 ze zm.), w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego.

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, związanego z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi łączącej ul. Leszczyńską z ul. Górną wraz z remontem ul. Podgórnej”

- Inspektor Nadzoru jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za należyte wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z obowiązującymi normami, warunkami technicznymi oraz sztuką budowlaną.

- Strony ustalają, że do obowiązków inspektora nadzoru należy pełny zakres czynności określony w przepisach art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333). W szczególności do tych obowiązków należy:

- reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej;

- sprawdzenie jakości wykonanych robót, wbudowanych wyrobów a w szczególności zapobieganie stosowania wyrobów wadliwych, niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;

- sprawdzanie i odbiór robót zanikających, uczestnictwo w próbach, odbiorach technicznych oraz przygotowanie i udział w odbiorach częściowych, końcowym, gwarancyjnym robót oraz przekazaniu do użytkowania;

- potwierdzenie faktycznie wykonanych prac, sprawdzanie kosztorysów powykonawczych oraz kontrola usunięcia wad;

- wydawanie kierownikowi budowy lub robót poleceń, wpisem do dziennika budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości i zagrożeń, wpisów o próbach i badaniach, wpisach o dowodach dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie;

- żądanie od kierownika budowy lub robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych prac, a także wstrzymania dalszych robót w przypadku, gdyby ich kontynuacja wywoływała zagrożenia bądź powodowała niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budową;

- koordynacja wszystkich robót;

- ochrona interesów Zamawiającego;

- kontrola ilości, jakości i terminowości wykonania robót, zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym;

- sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad ewentualnymi robotami dodatkowymi;

- skompletowanie i sprawdzenie dokumentacji odbiorowej;

- wizytowanie frontu robót tak często jak to będzie konieczne, aby zapewnić prawidłowy przebieg realizacji budowy lub na każde wezwanie Zamawiającego;

- uczestnictwo w radach budowy- raz w tygodniu i dodatkowo na kążde wezwanie Zamawiającego;

- w przypadku zgłoszenia usterek w okresie gwarancyjnym, Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego udziału w przeglądzie oraz nadzorze nad prawidłowością ich usunięcia.

4.	Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i odpowiednie kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

§2

Wykonawca oświadcza, że osoby wyznaczone do nadzorowania robót posiadają pełne kwalifikacje oraz uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w niżej wymienionych specjalnościach do nadzorowania zakresów zamówienia:

- w branży drogowej:………………………….. posiadający uprawnienia budowlane (bez ograniczeń) w specjalności inżynieryjnej drogowej, nr …………………

- w branży mostowej:………………………….. posiadający uprawnienia budowlane (bez ograniczeń) w specjalności inżynieryjnej mostowej, nr ……………….

- w branży sanitarnej:……………………………………….. posiadający uprawnienia

budowlane (bez ograniczeń) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, nr ……………………………………..

- w branży elektrycznej:……………………………….……. posiadający uprawnienia budowlane (bez ograniczeń) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr…………………………………

- w branży konstrukcyjno- budowlanej:……………………………….……. posiadający uprawnienia budowlane (bez ograniczeń) w specjalności konstrukcyjno- budowlanej nr……………….

§ 3

- Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie 
do dnia 29 września 2022r. (przewidywany termin zakończenia robót budowlanych).

Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas trwania robót i rozpoczyna się z chwilą przekazania placu budowy Wykonawcy robót budowlanych, a zakończy się po odbiorze końcowym przedmiotu zamówienia i rozliczeniu fakturą oraz uzyskania pozwolenia na użytkownie obiektu.

- Zamawiający dopuści możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia 
w przypadkach:

  - wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, nieobjętych  zamówieniem podstawowym, których wykonanie stanie się konieczne, czego nie można było wcześniej przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności, a wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Wówczas termin realizacji umowy może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do wykonania robót dodatkowych przez wykonawcę robót budowlanych, warunkujących dalsze prowadzenie robót na zadaniu podstawowym.

  - konieczność wykonania robót zamiennych lub innych niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, których wykonania stanie się konieczne, czego nie można było wcześniej przewidzieć mimo zachowania należytej staranności. Wówczas termin realizacji umowy na wniosek wykonawcy robót budowlanych może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do wykonania tych robót, warunkującego dalsze prowadzenie robót na zadaniu podstawowym;

  - wstrzymania prac z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub wykonawcy robót budowlanych, wskutek decyzji organów uprawnionych do wstrzymania lub przerwania robót,

  - wystąpienia w trakcie wykonywania robót kolizji sieci mediów lub innych przeszkód, które nie wynikają z dostarczonej wykonawcy robót budowlanych przez Zamawiającego dokumentacji technicznej.

- W razie zagrożenia terminu realizacji robót budowlanych, Zamawiający może polecić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego podjęcie działań zmierzających do przyspieszenia robót, tak aby przedmiot umowy został wykonany w umówionym terminie. O podjętych decyzjach z Wykonawcą robót budowlanych Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest poinformować Zamawiającego.

- W przypadku gdy roboty zostaną przerwane przez Zamawiającego, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy robót budowlanych, termin wykonania umowy zostanie wydłużony o taką ilość dni, na jaką roboty zostały przerwane.

§4

1. 	Inspektor nadzoru nie może bez uzgodnienia z Zamawiającym podejmować decyzji, które wymagałyby zwiększenia nakładów finansowych przewidzianych w umowie z Wykonawcą robót.

2. W przypadku: konieczności wykonania robót dodatkowych lub uzupełniających, nieprzewidzianych umową z Wykonawcą zadania, a powodujących zwiększenie kosztów, ich zakres musi być uzasadniony, uzgodniony i zatwierdzony przez Zamawiającego.

3. 	Akceptacja przez Zamawiającego wykonania robót dodatkowych, uzupełniających, winna  być udokumentowana:

a) w przypadku robót dodatkowych - protokołem konieczności, podpisanym przez Inspektora Nadzoru, Kierownika robót i zatwierdzonym przez Zamawiającego. Protokół konieczności winien zawierać zakres robót, szacunkowy koszt i uzasadnienia konieczności ich wykonania,

b)	w przypadku robót uzupełniających – uzasadnieniem konieczności ich wykonania, podpisanym przez Inspektora Nadzoru, Kierownika robót i zatwierdzonym przez Zamawiającego. Uzasadnienie winno zawierać w szczególności zakres robót, szacunkowy koszt ich  wykonania.

§ 5

1. 	Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie w wysokości 
……………….. zł brutto (słownie złotych: ………………………………………………).

Cena powyższa uwzględnia podatek od towarów i usług (VAT).

- Wydłużenie okresu realizacji zamówienia, spowodowane wydłużeniem okresu realizacji zadania inwestycyjnego, nie stanowi podstawy do zmiany wartości wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy.

§ 6

- Rozliczenie Wykonawcy może nastąpić etapowo, na podstawie faktur VAT, za częściowo wykonane roboty z zastrzeżeniem ust. 2 i ust. 5.

- Zamawiający dopuszcza wystawianie faktur raz na kwartał z zastrzeżeniem: wystawienia przez Wykonawcę przynajmniej jednej faktury na 2021 rok do dnia 29.10.2021r.

- Podstawą wystawienia faktury VAT będzie protokół odbioru nadzorowanych robót.

- Zamawiający zastrzega, że faktura końcowa wynosić będzie nie mniej niż 20% wynagrodzenia brutto, wymienionego w § 4 ust.1 umowy.

- Zapłata faktury Wykonawcy będzie dokonana przelewem w terminie do 30 dni 
od potwierdzenia jej odbioru od Wykonawcy. Zapłata nastąpi z rachunku bankowego Zamawiającego: Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń na rachunek bankowy Wykonawcy.

- W przypadku opóźnień w zapłacie, Wykonawca będzie uprawniony do naliczania odsetek ustawowych.

- Zamawiający będzie regulował swoje zobowiązania z umowy wyłącznie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (MPP). W przypadku braku możliwości zrealizowania płatności MPP z uwagi na okoliczności, co do których winę ponosi wykonawca 
(w szczególności z uwagi na brak rachunku bankowego, o którym mowa w art. 108e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) odsetek za zwłokę 
nie nalicza się. Zapłata zostanie wykonana w momencie, w którym realizacja płatności 
z zastosowaniem MPP stanie się możliwa.

§ 7

- Wykonawca zobowiązuje się skierować do realizacji zadania z § 1 osoby wskazane w Ofercie Wykonawcy. Zmiana osób, o których mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będzie takie samo lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osoby wymaganego postanowieniami SIWZ. Zmiana osób nie może prowadzić do przerwy w realizacji robót budowlanych ani do zmiany wynagrodzenia.

- Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 2 powyżej nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do pełnienia funkcji inspektora nadzoru innej osoby.

- Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o której mowa w ust. 2 powyżej, winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i wymaga aneksu do Umowy.

- Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego innej osoby niż wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawę odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy wraz z nałożeniem kary zgodnie z §10 ust.1 pkt 1.

§ 8

- Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

- W przypadku, gdy przedmiotem umowy o podwykonawstwo są usługi, Wykonawca przedkłada Zamawiającemu, poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej takiej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Przedkładający może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopie umów 
o podwykonawstwo wymienione w  ust. 2.

- W przypadku wymienionym w ust. 2, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej przewidzianej w niniejszej umowie.

- Postanowienia określone wyżej odnoszą się odpowiednio, także do projektów zmian umów o podwykonawstwo oraz zmian takich umów.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców - za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo robót wykonywanych przez podwykonawców, jak również za szkody przez nich wyrządzone osobom trzecim.

§ 9

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia, bez odsetek,  przysługującego podwykonawcy, który:

- zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę zamówienia na usługi.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych 
po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy. W takim przypadku Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie do zgłoszenia uwag, który będzie wynosił nie mniej niż 7 dni od dnia doręczenia takiej informacji.

- W przypadku zgłoszenia w terminie uwag, o których mowa w ust. 3, Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2)	złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Niniejsza umowa nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczek przez Zamawiającego (art. 143a ust.1 pkt 2 ustawy Pzp).

§ 10

Strony ustalają odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych z następujących tytułów i w podanych wysokościach:

1.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego,

- za nieprzystąpienie przez Wykonawcę, w trakcie realizacji niniejszej umowy, 
do odbiorów częściowych lub odbioru końcowego – w wysokości 0,5% za każdy dzień nieprzystąpienia przez Wykonawcę do odbiorów,

- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 
- w wysokości  0,5% wartości umowy o podwykonawstwo,

- 2. 	Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia umownego,

- za nieprzystąpienie przez Zamawiającego, w trakcie realizacji niniejszej umowy, 
do odbiorów częściowych lub odbioru końcowego – w wysokości 0,5% wartości przedmiotu umowy.

3. Wykonawca wyraża zgodę, aby wszystkie w/w kary były automatycznie potrącane 
z faktur przedstawionych do zapłacenia Zamawiającemu.

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne na zasadach ogólnych do wysokości faktycznie poniesionej szkody.

§ 11

- Oprócz wypadków wymienionych w tytule XV kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od momentu gdy:

- powzięcia przez Zamawiającego informacji o złożeniu do sądu wobec Wykonawcy wniosku o ogłoszenie upadłości, o ogłoszeniu upadłości lub likwidacji Wykonawcy,

b) 	powzięcia przez Zamawiającego informacji o wszczęciu wobec Wykonawcy postępowania egzekucyjnego,

c)    powzięcia przez Zamawiającego informacji o nieuregulowaniu przez Wykonawcę swoich płatności wobec  podwykonawców,

d) jeżeli Wykonawca nie przystąpi do wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał wykonanie umowy na okres dłuższy niż 14 dni,

e) jeżeli Wykonawca wykonuje swe obowiązki w sposób nienależyty i pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonywaniu obowiązków,

f) jeżeli bez akceptacji Zamawiającego Wykonawca skieruje do pełnienia funkcji  inspektora nadzoru inwestorskiego inne osoby niż wskazane w ofercie.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, także w przypadku  konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcom lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim wypadku Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 21 dni liczonych od dokonanej przez niego ostatniej bezpośredniej płatności podwykonawcom bądź od wystąpienia  konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma  prawo do dochodzenia odszkodowania za wszelkie inne szkody na zasadach ogólnych.

- W razie odstąpienia od umowy, Wykonawca jest zobowiązany sporządzić przy udziale Zamawiającego oraz wykonawcy robót budowlanych protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia od umowy.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:

- Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur zgodnie z umową,

- Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót.

- Wykonawca nie ma prawa do zaciągania żadnych zobowiązań w imieniu Zamawiającego, mogących powodować skutki finansowe dla Zamawiającego oraz 
do występowania w jego imieniu, pod rygorem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z wyłącznej winy Wykonawcy. W takim wypadku Zamawiający 
ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 21 dni od powzięcia informacji 
o takich działaniach Wykonawcy.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa, lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Odstąpienie od umowy wymaga dla swej skuteczności formy pisemnej.

§ 12

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą być dopuszczalne w granicach unormowania art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych między innymi w przypadkach:

a)  zmiany ustawowej stawki podatku VAT,

b)  	zmiany terminu wykonania zadania w przypadkach określonych w § 3 umowy,

c) zmiany danych adresowych stron, ich rachunków bankowych bądź zmiany osób   wymienionych przez strony do realizacji umowy,

d)  zmiany formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę,

h) zmiany podwykonawcy lub podwykonawców na etapie realizacji niniejszej umowy; 
(w tym wypadku, jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy lub podwykonawców dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, 
na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b wymienionej ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia),

i) wystąpienia okoliczności wskazanych w art. 142 ust. 5 ww. ustawy, tj. w przypadku zmiany

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę- wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia,

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne- wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego,

- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w ust.1 pkt. i. Wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o wysokości dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzenia zmian.

§ 13

Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności związanych z realizacją niniejszej umowy, na rzecz osób trzecich.

§ 14

Wykonawca oświadcza, że znane mu są zagrożenia mogące wystąpić podczas wykonywania pracy, a jego pracownicy posiadają aktualne szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz badania lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania określonej w umowie pracy oraz oświadcza, iż na bieżąco będzie ponosił opłaty związane z przynależnością do właściwej izby inżynierów budownictwa.

§ 15

1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) Zamawiający wskazuje, że:

1) Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Gostynia z siedzibą Rynek 2, 63-800 Gostyń.

2) Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się listownie pisząc na adres Administratora, e-mailem: iod@um.gostyn.pl lub telefonicznie 65 575 21 13.

3) Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 b RODO 
w celu realizacji umowy. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione 
na podstawie przepisów prawa.

4) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy 
oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy.

5) Istnieje prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz uzyskania 
ich kopii, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, cofnięcia wyrażonej wcześniej zgody, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
a także prawo wniesienia skargi.

6) Podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa i jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

7) Zbierane i przetwarzane dane osobowe nie są poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

2. W zakresie związanym z realizacją umowy, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem 
i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, Wykonawca oświadcza, iż postępuje zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 10 dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

§ 16

      - Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

      - Strony ustalają, że w przypadku sporu przed sądem zeznania świadków nie będą stanowiły dowodu procesowego w postępowaniu sądowym.

§ 17

Niniejsza umowa obejmuje całość uprawnień i zobowiązań stron. Żadna ze stron w razie jakiegokolwiek sporu dotyczącego realizacji niniejszej umowy albo też interpretacji jej zapisów nie będzie uprawniona do powoływania się na jakiekolwiek wcześniejsze ustalenia
i oświadczenia, podjęte lub wyrażone w formie ustnej albo pisemnej, z wyjątkiem tych, które wyraźnie zawarte są w niniejszej umowie i jej załącznikach.

§ 18

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

§  19

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Zamawiający						           Wykonawca