**Uchwała Nr XLVII/530/23
Rady Miejskiej w Gostyniu**

z dnia 26 stycznia 2023 r.

**w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Spółka z o.o. na lata 2023-2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz w związku z art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2028 ze zm.),

Rada Miejska w Gostyniu uchwala, co następuje:

**§ 1.**Uchwala się wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Spółka z o.o. na lata 2023 - 2025, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.**Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gostynia.

**§ 3.**Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 4.**Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Gostyniu nr XXXIV/419/22 z dnia 3 lutego 2022 roku.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Przewodniczący Rady Miejskiej**Mirosław Żywicki** |

Załącznik do uchwały Nr XLVII/530/23
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 26 stycznia 2023 r.

**WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI
URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH
I KANALIZACYJNYCH
ZAKŁADU WODOCIĄGÓW**

**I . Wstęp**

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Spółka z o.o. na lata 2023-2025, opracowano zgodnie z art.21 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (T.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2028 ze zm.). Stanowi on zaktualizowaną wersję Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Spółka z o.o. na lata 2022-2024, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Gostyniu nr XXXIV/419/22 z dnia 3 lutego 2022 roku***.***

W ramach aktualizacji:

·zmieniono horyzont czasowy planu,

·dostosowano zakres planowanych inwestycji do aktualnych potrzeb oraz możliwości finansowych Spółki.

Niniejszy plan opracowano w cenach bieżących oraz uwzględniając aktualne przepisy prawa.

**II . Przedmiot planu**

Plan ten obejmuje zadania z zakresu budowy, rozbudowy i modernizacji:

·urządzeń wodociągowych - ujęcia wód podziemnych, urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe,

·urządzeń kanalizacyjnych - to sieci kanalizacji sanitarnej, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do wód oraz urządzenia podczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków.

Realizacja wyżej wymienionych zadań pozwoli Spółce na realizację strategicznych celów, jakimi są:

·uzdatnianie wody surowej, do jakości zgodnej z normami polskimi i Unii Europejskiej,

·oczyszczenie wszystkich odebranych ścieków w celu uzyskania pełnego efektu ekologicznego to znaczy żeby zapewnić ochronę wód powierzchniowych oraz podziemnych.

Inwestycje modernizacyjno - rozwojowe i ochrony środowiska objęte planem Spółki są zgodne z kierunkami rozwoju gminy określonymi w opracowywanych na szczeblu gminy:

- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

- miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sporządzanym dla całej gminy lub jej części,

- uchwałą Rady Miejskiej w Gostyniu w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Gostyń .

Realizacja wyżej wymienionych zadań pozwoli na realizację strategicznych celów jakimi są:

·stała poprawa jakości dostarczanej wody pitnej poprzez ciągły monitoring oraz unowocześnienie technologii jej uzdatniania,

·modernizacja istniejącej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej,

·dalsza rozbudowa infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej na obszarze Gminy Gostyń,

·oczyszczanie ścieków zgodnie z normami polskimi i Unii Europejskiej,

·poprawa oddziaływania na środowisko naturalne,

·wypełnienie obowiązków wynikających z tzw. Unijnej dyrektywy ściekowej dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych , aglomeracja Gostyń ujęta w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

Wieloletni plan jest zgodny z ustaleniami zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Niniejszy plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych obejmuje okres 3 lat od 2023 do 2025 roku. Plan ma charakter otwarty i może być co roku uzupełniany i korygowany. Dotyczy to zwłaszcza zmian rzeczowych, kosztowych i czasowych planowanych przedsięwzięć oraz kierunków pozyskiwania środków na ich realizację, których wcześniej nie można było przewidzieć.

Na podstawie planu wieloletniego będą opracowywane roczne plany inwestycyjne przedsiębiorstwa, które uwzględniać będą ww. korekty.

**III.  Rozwój i modernizacja urządzeń kanalizacyjnych**

Przedsięwzięcia z tego zakresu obejmują:

·urządzenia kanalizacyjne,

·modernizację oczyszczalni ścieków,

·rozbudowę i modernizację sieci kanalizacyjnych.

**IV.  Rozwój i modernizacja urządzeń wodociągowych**

Zmieniające się zapotrzebowanie na wodę w ciągu roku, jest w pełni zaspakajane.

Chcąc zachęcić naszych klientów do zwiększania jej spożycia podejmujemy działania

polegające na modernizacji sieci oraz utrzymaniu wysokiej jakości wody.

Przedsięwzięcia z tego zakresu obejmują:

·rozbudowę i modernizację sieci wodociągowej,

·wymiana sieci azbestocementowych na terenie Gminy Gostyń,

· rozbudowa sieci wodociągowej na terenach objętych MPZP.

Spółka prowadzi program wymiany sieci azbestowo-cementowych w rejonach i ulicach, gdzie takie występują by sprostać wymogom Programu usuwania wyrobów azbestowych.

Spółka prowadzi również modernizacje urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych polegających na budowie systemów fotowoltaicznych na swoich obiektach. Własna instalacja fotowoltaiczna pozwala zwiększyć produkcję energii elektrycznej na potrzeby własne, tym samym ograniczone zostaną koszty zakupu energii z sieci. Wyprodukowana energia wykorzystywana jest na potrzeby własne Spółki.

**V.  Sposób finansowania planowanych modernizacji i inwestycji**

Założono, że środki Spółki przeznaczone na finansowanie zadań zapisanych w planie pochodzić będą z takich źródeł jak środki własne Spółki, pochodzące z odpisów amortyzacyjnych od urządzeń technologicznych i budynków będących w posiadaniu Spółki i zysku, środków pozyskanych z funduszy unijnych, środków pożyczkowych WFOŚiGW w Poznaniu, NFOŚiGW oraz przekazanych przez Gminę Gostyń środków aportem finansowym.

|  |
| --- |
| **Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych na 2023 r.** |
| L.p. | Nazwa przedsięwzięcia  | Opis | Wartość inwestycji (w tys. zł ) w 2023 roku | Źródła finansowania  |
| środki własne  | inne źródła  |
| 1 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gostyniu  | Modernizacja systemu zaopatrzenia w energię elektryczną z własnego źródła obiektu oczyszczalni ścieków polegająca na budowie paneli fotowoltaicznych wraz z magazynem energii o mocy ok. 250 kWh  | 1 200,0 | 1 200,0 | 0,0 |
| 2 | Rozbudowa urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych na terenie Gminy Gostyń  | Rozbudowa urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Gostyń przez inwestorów zewnętrznych zainteresowanych rozbudową urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych dla realizowanych obiektów mieszkalnych na podstawie umowy odpłatnego przejęcia urządzeń wodociągowo- kanalizacyjnych obowiązującego w Spółce.  | 400,0 | 400,0 | 0,0 |
| 3 | Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Brzezie  | Przebudowa sieci wodociągowej wykonanej z rur azbestocementowych o długości ok. 600 mb w m. Brzezie ( etap ostatni) . Realizacja zadania polega na likwidacji rur azbestowo cementowych z systemu wodociągowego Gminy Gostyń.  | 400,0 | 400,0 | 0,0 |
| **Razem**  | **2 000,0** | **2 000,0** | **0,0** |
| **Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych na 2024 rok** |
|  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nazwa przedsięwzięcia  | Uzasadnienie | Wartość inwestycji (w tys. zł ) w 2024 roku | Źródła finansowania  |
| środki własne  | inne źródła  |
| 1 | Budowa nowego ujęcia wody (odwiertu) dla stacji Uzdatniania Wody w Gostyniu  | Rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców zasilanych ze Stacji Uzdatnienia Wody w Gostyniu poprzez budowę nowej studni głębinowej. Nowa studnia stanowić będzie zabezpieczenie dostawy wody mieszkańcom w przypadku zwiększonego poboru, szczególnie w okresie letnim. | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 |
| 2 | Rozbudowa urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych na terenie Gminy Gostyń .  | Rozbudowa urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Gostyń przez inwestorów zewnętrznych zainteresowanych rozbudową urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych dla realizowanych obiektów mieszkalnych na podstawie umowy odpłatnego przejęcia urządzeń wodociągowo- kanalizacyjnych obowiązującego w Spółce.  | 400,0 | 400,0 | 0,0 |
| 3 | Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Sikorskiego w Gostyniu  | Przebudowa sieci wodociągowej wykonanej z rur żeliwnych na sieć z rur PVC na długości 600 mb. Sieć wodociągowa na tym odcinku charakteryzuje się dużą awaryjnością i generuje duże koszty napraw . | 600,0 | 600,0 | 0,0 |
| **Razem**  | **2 000,0** | **2 000,0** | **0,0** |
| **Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych na 2025 rok** |
| L.p. | Nazwa przedsięwzięcia  | Opis | Wartość inwestycji (w tys. zł ) w 2025 roku | Źródła finansowania  |
| środki własne  | inne źródła  |
| 1 | Renowacja metodą bez wykopową sieci kanalizacji sanitarnej ul. Nowe Wrota - Jana Pawła II w Gostyniu  | Modernizacja urządzeń kanalizacyjnych o wysokim stopniu zanieczyszczenia i w złym stanie technicznym . Renowacja przyczyni się do poprawy jakości środowiska gruntowo-wodnego poprzez ograniczenie napływu wód infiltracyjnych oraz do ochrony wód powierzchniowych. Modernizacja sieci kanalizacyjnej średnicy 600 mm na odcinku ok. 800 mb.  | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 |
| 2 | Przebudowa sieci wodociągowej w m. Gostyń | Przebudowa sieci wodociągowej wykonanej z rur azbestocementowych o długości ok. 500 mb na os. Pożegowo w Gostyniu . Realizacja zadania polega na likwidacji rur azbestowo cementowych z systemu wodociągowego Gminy Gostyń.  | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 |
| 3 | Rozbudowa urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych na terenie Gminy Gostyń .  | Rozbudowa urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Gostyń przez inwestorów zewnętrznych zainteresowanych rozbudową urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych dla realizowanych obiektów mieszkalnych na podstawie umowy odpłatnego przejęcia urządzeń wodociągowo- kanalizacyjnych obowiązującego w Spółce.  | 400,0 | 400,0 | 0,0 |
| **Razem**  | **2 400,0** | **2 400,0** | **0,0** |

**Uzasadnienie**

DO UCHWAŁY NR XLVII/530/23

RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU

z dnia 26 stycznia 2023 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Spółka z o.o. na lata 2023-2025

Zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Gostyniu nr XXXIV/419/22 z dnia 3 lutego 2022 roku wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Spółka z o.o. na lata 2022-2024 stał się nieaktualny.

Z uwagi na powyższe Spółka 01.12.2022 r. przedłożyła Burmistrzowi Gostynia (data) wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych obejmujący lata 2023 – 2025.

W trybie art. 21 ust.4 ww. ustawy ustalono, że przedłożony do zatwierdzenia wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Spółka z o.o. na lata 2023-2025 jest zgodny z kierunkami rozwoju określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gostyń z istniejącymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami zezwolenia wydanego Spółce na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Wieloletni plan został przesłany do zaopiniowania do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu przedstawił opinię, w której podnosi, że przedmiotowy wieloletni plan będzie miał wpływ na wysokość taryfy za wodę i ścieki.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Przewodniczący Rady Miejskiej **Mirosław Żywicki** |