Gostyń, 03.04.2012 r.

RI. 271.7.2012

Wg rozdzielnika

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), przekazuję do wiadomości wyjaśnienia, 
w związku z otrzymanymi pytaniami do treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa ul. Willowej”.

Pytanie 1

W punkcie 2. Materiały SST D.04.08.01 widnieje zapis: wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno – bitumiczną 0/11 jak na warstwę ścieralną. Jednocześnie punkt 5. Wykonanie robót zawiera informację że opracowanie recepty i wytworzenie mieszanki mineralno – bitumicznej na warstwę wyrównawczą ma się odbyć zgodnie zapisami SST D. 05.03.05/a – warstwa wiążąca. Specyfikacja ta nie została jednak załączona. Prosimy zatem o sprecyzowanie wymagań, lub informację czy warstwa ta ma zostać wykonana zgodnie z SST D.05.03.05/b na warstwę ścieralną.

Odpowiedź:

Opracowanie recepty i wytworzenie mieszanki mineralno – bitumicznej na warstwę wyrównawczą ma się odbyć zgodnie z zapisami SST D.05.03.05/b – warstwa ścieralna.

Pytanie 2

Zgodnie z projektem budowlano – wykonawczym przekroje normalne, konstrukcja nawierzchni chodnika z możliwością postoju pojazdów przewiduje wykonanie podbudowy 
ze stabilizacji cementowej Rm-2,5 MPa gr. 20 cm. Prosimy o wyjaśnienie, w której pozycji przedmiaru została ujęta podbudowa.

Odpowiedź:

Informuję, że  w przedmiarze zabrakło pozycji wykonania podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa. W związku z tym konieczna stała się modyfikacja SIWZ – przedmiaru robót oraz kosztorysu ofertowego wraz ze stosowną specyfikacją techniczną. Dokumenty po modyfikacji opublikowane zostaną na stronie internetowej Zamawiającego.

Jednocześnie informuję, iż uaktualnieniu uległy następujące pozycje przedmiaru robót: poz. 2, 15, 16, 18, 19, 22, 29.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana wszystkim zainteresowanym, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.gostyn.pl

Z up. Burmistrza

/-/ mgr inż. Henryk Sadzki

Naczelnik Wydziału Rozwoju 
i Inwestycji