Gostyń, 14.02.2012 r.

RI.271.5.2012

Wg rozdzielnika

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), w związku z pytaniem wykonawcy oraz udzieloną odpowiedzią

dokonuje się modyfikacji treści SIWZ

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa Alei Kasyna Gostyńskiego od skrzyżowania z ul. Gustawa i Edwarda Potworowskich do ul. Sportowej w Gostyniu”.  
W wyniku niniejszej modyfikacji poszerza możliwość zmiany terminu wykonania zadania 
w przypadku przedłużających się czynności związanych z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień
i pozwolenia na budowę.

W związku z powyższym § 13 projektu umowy (zał. nr 7 do SIWZ) otrzymuje nowe brzmienie:

§ 13

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą być  dopuszczalne w granicach unormowania art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w niżej wymienionych przypadkach:

- zmiany stawki podatku VAT,

- zmiany danych adresowych stron, ich rachunków bankowych bądź zmiany osób   wymienionych przez strony do realizacji umowy,

- zmiany formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę,

- zmiany terminu wykonania zadania w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, na które wykonawca nie ma wpływu (m. in.: oczekiwania użytkowników, niemożliwe do stwierdzenia roboty nie ujęte w projekcie budowlano-wykonawczym, 
w przypadku przedłużających się czynności związanych z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwolenia na budowę); z uwagi na to, że zadanie realizowane jest 
z udziałem środków  zewnętrznych (Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych) 
i konieczność ich terminowego rozliczenia, przedłużony termin zakończenia zadania nie może być dłuższy niż 30.09.2012 r.

- zmiany podmiotu trzeciego / podwykonawcy na etapie realizacji zamówienia.

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część Specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
i zostanie przekazana wszystkim zainteresowanym oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Burmistrz Gostynia

/-/ Jerzy Kulak