Załącznik nr 9

U M O W A  RI. ……………(projekt)

Zawarta w dniu …………………… pomiędzy Gminą Gostyń, reprezentowaną przez:

Burmistrza Gostynia 	                   		-		Jerzego Kulaka

mającego siedzibę: Rynek 2, 63 – 800 Gostyń, zwanym dalej „ Zamawiającym”

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy         -    	            Hanny Marcinkowskiej

a

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

NIP: ................. nr REGON ....................... zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą reprezentowanym przez:

- .................................................................................................................................................

- .................................................................................................................................................

w rezultacie wyboru Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

- Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pn. „Budowa placów zabaw na terenie Gminy” – 3 place zabaw w ramach Rządowego Programu – „Radosna Szkoła”

- Wykonanie robót budowlanych będzie obejmowało budowę:

- małego placu zabaw zlokalizowanego na działce nr:158/4 przy Szkole Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Daleszynie, Daleszyn 76, 63-800 Gostyń;

- małego placu zabaw zlokalizowanego na działce nr:213/7 przy Szkole Podstawowej w Goli, Gola 17, 63-800 Gostyń;

- małego placu zabaw zlokalizowanego na działce nr:104/10 przy Szkole Podstawowej w Sikorzynie, Sikorzyn 16b, 63-800 Gostyń.

- Wykonanie robót nastąpi zgodnie z:

  - projektem technicznym,

  - obowiązującymi przepisami polskiego prawa budowlanego,

  - warunkami technicznymi wykonania robót,

  - wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm

  - specyfikacją istotnych warunków zamówienia,

  - specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,

  - zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami,

  - zasadami sztuki budowlanej,

  - ofertą przetargową Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przed rozpoczęciem robót budowlanych.

- Załącznikiem do niniejszej umowy jest harmonogram rzeczowo-finansowy opracowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego. Harmonogram robót musi uwzględniać wszelkie pojedyncze roboty zależne od siebie czasowo i założenia robocze dotyczące poszczególnych etapów budowy. Rozliczanie robót będzie odbywało się zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym.

- Koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, organizacji budowy wraz 
z jej późniejszą likwidacją, utrzymania zaplecza budowy, obsługi geodezyjnej, wykonania dokumentacji powykonawczej, wszelkie koszty związane z odbiorami wykonanych robót oraz wszelkie tego typu roboty towarzyszące, niezbędne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu umowy obciążają Wykonawcę. Dla potrzeb realizacji zamówienia Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie i na własny koszt dostawę energii elektrycznej, wody oraz gazu ziemnego.

- W przypadku złożenia w ofercie urządzeń równoważnych o nie gorszych parametrach, które posiadają większe strefy bezpiecznego upadku niż założone w projekcie to należy przed rozpoczęciem robót przedstawić Zamawiającemu koncepcję nowego zagospodarowania terenu w nowe urządzenia oraz:

- dla urządzeń, które będą posiadać większą strefę bezpiecznego upadku niż założoną 
w projekcie to nawierzchnię bezpieczną należy powiększyć i dostosować do danego urządzenia bez dodatkowego wynagrodzenia.

- dla urządzeń, które będą posiadać mniejszą strefę bezpiecznego upadku nie można pomniejszać nawierzchni bezpiecznej przyjętej w projekcie dla danego urządzenia.

§ 2.

- Całość materiałów na zakres robót objętych niniejszą umową zapewnia Wykonawca.

- Wszystkie materiały i urządzenia muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do  obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane z  dn. 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r., nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).

- Wszystkie zastosowane materiały powinny odpowiadać obowiązującym normom oraz posiadać wymagane atesty i certyfikaty.

- Wszystkie zastosowane materiały nie mogą stanowić zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników.

§ 3.

- Strony określają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy w kwocie: ................ zł netto + podatek VAT tj. ... zł, co łącznie stanowi ............. zł brutto (słownie: .......... złotych brutto).

- Wynagrodzenie, określone w ust.1 obejmuje wykonanie:

- małego placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Daleszynie za kwotę: ................... zł netto + podatek VAT tj. ……….... zł, co łącznie stanowi ............. zł brutto (słownie: .................. złotych brutto);

- małego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Goli za kwotę: ................... zł netto + podatek VAT tj. ……….... zł, co łącznie stanowi ............. zł brutto (słownie: .................. złotych brutto);

- małego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Sikorzynie za kwotę: ................... zł netto + podatek VAT tj. ……….... zł, co łącznie stanowi ............. zł brutto (słownie: .................. złotych brutto).

- Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy oraz obciążenia jak również wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę, które są niezbędne do należytej i terminowej realizacji przedsięwzięcia.

- Ustala się, że zakres robót powierzonych Wykonawcy do wykonania w ramach niniejszej umowy oraz wszelkie inne okoliczności mogące powodować wzrost kosztów realizacji przedmiotu niniejszej umowy stanowią element ryzyka Wykonawcy i nie będą stanowiły podstawy do zmiany umówionego wynagrodzenia ryczałtowego.

- Zmiana wysokości obowiązujących podatków w czasie trwania umowy nie będzie powodowała zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

- Strony ustalają, że roboty w zakresie ..............................., na kwotę ……………………..zł netto + podatek VAT tj. …………………………….zł co łącznie  stanowi …………………..…….zł brutto, (słownie: ………………… złotych brutto), Wykonawca będzie wykonywał osobiście.

- Strony ustalają, że roboty w zakresie ..............................., na kwotę ……………………..zł netto + podatek VAT tj. …………………………….zł co łącznie  stanowi …………………..…….zł brutto, (słownie: ………………… złotych brutto), Wykonawca będzie wykonywał za pomocą następujących podwykonawców:

  - roboty w zakresie ...................................... na kwotę ……………………..zł netto + podatek VAT tj. …………………………….zł co łącznie  stanowi …………………..…….zł brutto, (słownie: ………………… złotych brutto), wykonywane będą przez ............................................., zgodnie z umową zawartą na piśmie przez Wykonawcę z podwykonawcą,

  - roboty w zakresie ...................................... na kwotę ……………………..zł netto + podatek VAT tj. …………………………….zł co łącznie  stanowi …………………..…….zł brutto, (słownie: ………………… złotych brutto), wykonywane będą przez ............................................., zgodnie z umową zawartą na piśmie przez Wykonawcę z podwykonawcą.

§ 4.

- Strony ustalają, że przedmiot umowy będzie realizowany etapami robót wyszczególnionymi w harmonogramie rzeczowo – finansowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Rozliczenia będą dokonywane odrębnie dla każdego placu zabaw, wymienionego w § 1 ust. 2 umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy należności po wykonaniu i odbiorze poszczególnego etapu robót ujętych w harmonogramie (potwierdzonych przez inspektora nadzoru pod względem wykonanego zakresu robót) do wysokości ok. 70% wynagrodzenia, określonego w § 3 umowy.

- Zapłata faktur za końcowe rozliczenie robót nastąpi za wykonany i odebrany przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1,2 umowy. Podstawą wystawienia faktur jest protokół odbioru końcowego, podpisany przez umocowanych do tej czynności przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego wraz z oświadczeniami podwykonawców o uregulowaniu na ich rzecz należności za zrealizowane przez nich roboty, dostawy materiałów.

- Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktur po wykonaniu i odbiorze robót w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktur wraz z załączonymi protokołami odbioru robót.

- Jeżeli Wykonawca realizuje wykonanie robót z udziałem podwykonawców zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu wystawionych przez nich oświadczeń, iż otrzymali od Wykonawcy należne im wynagrodzenie za wykonanie robót wchodzących w skład danego etapu.

- Zamawiający dopuszcza możliwość płatności bezpośrednio podwykonawcom na podstawie stosownej umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą, a Podwykonawcą, po jej potwierdzeniu przez Zamawiającego.

- Za dzień zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 5.

- Wykonawca bez odrębnego wynagrodzenia doprowadzi wodę i energię elektryczną na teren budowy, stosownie do potrzeb.

- Wykonawca na własny koszt zamontuje liczniki zużycia wody i energii elektrycznej oraz będzie ponosił koszty zużycia wody i energii w okresie realizacji robót.

- Wykonawcę obciążają koszty utrzymania budowy oraz konserwacji urządzeń i obiektów tymczasowych na terenie budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia wymienionego w protokole przekazania placu budowy, zabezpieczyć i oznakować roboty, dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji zadania, zapewnić warunki bezpieczeństwa.

- W czasie realizacji robót Wykonawca utrzymywał będzie teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wynikłe w trakcie robót, wobec osób trzecich w związku z realizacją robót. W przypadku wygaśnięcia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, Wykonawca zapewni kontynuację ubezpieczenia na czas realizacji zadania.

§ 6.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres robót określony niniejszą umową 
w terminie do 60 dni, licząc od dnia podpisania umowy, tj. do …………………..2012 r.

- Realizacja robót przebiegać będzie zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym zał. nr 1 do umowy.

§ 7.

- Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie …………. nr uprawnień budowlanych ………………………..

§ 8.

- Zamawiający powoła inspektora nadzoru w osobie …………………. nr uprawnień budowlanych ………………………..

- Inspektor nadzoru uprawniony jest między innymi do wydawania poleceń związanych z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową, projektami wykonawczymi i przepisami prawa, wykonania przedmiotu umowy.

- Inspektor nadzoru inwestorskiego może:

- wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia potwierdzone wpisem do dziennika budowy dotyczące:

- usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń,

- wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych,

- przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów  budowlanych oraz urządzeń  technicznych,

- żądać od kierownika budowy lub kierownika robót:

- dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót,

- wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić inspektorowi nadzoru powołanemu przez Zamawiającego odpowiednie pomieszczenie wyposażone w stół i krzesła.

- Koordynatorem zobowiązań umownych z ramienia Zamawiającego jest Henryk Sadzki –   
naczelnik Wydziału Rozwoju i Inwestycji.

§ 9.

Obowiązki stron:

- Zamawiający protokolarnie w terminie do 5 dni od podpisania umowy, przekaże Wykonawcy:

  - plac budowy;

  - dziennik budowy;

  - dokumentację projektową.

- Wykonawca:

  - rozpocznie budowę nie później niż 14 dni od dnia przekazania placu budowy;

  - zabezpieczy budowę przed kradzieżą i innymi ujemnymi oddziaływaniami przyjmując skutki finansowe z tego tytułu;

  - Wykonawca jest zobowiązany zachować wszelkie środki ostrożności oraz ma obowiązek przeciwdziałaniu zanieczyszczenia publicznych obszarów w sąsiedztwie wykonywanych robót;

  - zabezpieczy pod względem bhp:

- 	wszystkie miejsca wykonywania robót oraz miejsca składowania materiałów – zgodnie z przepisami i dokumentacją techniczną na własny koszt;

  - dokona urządzenia i likwidacji placu budowy we własnym zakresie i na własny koszt;

  - zapewni Kierownika budowy na własny koszt.

§ 10.

    - Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą jest wymagana pisemna zgoda Zamawiającego.

    - Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy 
z podwykonawcą lub jej projektu, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

    - Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców - za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo robót wykonywanych przez podwykonawców.

    - Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu   odpowiedzialności za wady fizyczne, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.

    - W przypadku wykonania robót budowlanych przez podwykonawców warunkiem wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy jest udokumentowanie, że zapłacił on wynagrodzenie należne podwykonawcy za te roboty (służy to ochronie Inwestora przed konsekwencjami solidarnej odpowiedzialności z art.6471 Kc). Dopuszcza się udokumentowanie zapłaty podwykonawcy w formie oświadczenia Wykonawcy (z zał. kopią faktury wystawionej dla Wykonawcy przez podwykonawcę za wykonane przez niego roboty, łącznie z kopią przelewu bankowego, potwierdzoną „za zgodność z oryginałem”).

§ 11.

- Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie usunąć wszelkie zanieczyszczenia, odpadki 
i inne zbędne materiały powstałe w trakcie wykonywania robót. Wykonawca zobowiązany jest do sprzątania placu budowy na bieżąco. Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania wszelkich odpadów zgodnie z właściwymi przepisami.

- Wykonawca jest obowiązany niezwłoczne zgłaszać Zamawiającemu wszelkie wypadki na budowie.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren i przekazać go Zamawiającemu.

- Wykonawca jest zobowiązany usuwać wszelkie usterki w wykonywanych robotach.

§ 12.

- Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy zwane dalej „zabezpieczeniem” ustalone na kwotę …………..zł (słownie: ..........................), co stanowi 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie Wykonawcy. Wykonawca, jako formę zabezpieczenia wybiera: ………………………….

- Zamawiający zwróci Wykonawcy kwotę …………….. stanowiącą 70 % wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi ………………… co stanowi 30% wysokości zabezpieczenia i zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 13.

- Ustala się następujące rodzaje odbiorów:

  - częściowe - polegające na ocenie i wykonaniu zgodnie ze sztuką budowlaną określonego etapu robót zgodnego z harmonogramem rzeczowo-finansowym,

  - końcowy - polegający na ocenie i wykonaniu zgodnie ze sztuką budowlaną wszystkich robót określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz całkowitym wykonaniu przedmiotu umowy,

  - gwarancyjny - przed zakończeniem okresu gwarancji i rękojmi.

- Odbiory wymienione w § 13 ust.1 wykonuje się oddzielnie dla każdego placu zabaw  wymienionego w § 1 ust.2 umowy.

- Wykonawca zgłasza Zamawiającemu pisemny wniosek o dokonanie odbiorów częściowych i odbioru końcowego.

- Strony uzgadniają protokolarny odbiór końcowy przedmiotu umowy odrębnie każdego  placu zabaw. Poszczególne elementy robót odbierane będą na podstawie protokółów odbioru częściowego. Odbiór uważa się za dokonany z chwilą podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego .

- Protokół końcowego odbioru robót jak i każdorazowy protokół odbioru częściowego zostanie podpisany przez przedstawicieli (koordynatorów) ustanowionych stron niniejszej umowy lub osoby przez nie upoważnione do tej czynności.

- Zamawiający przystąpi do odbioru częściowego w ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę.

- Zamawiający przystąpi do końcowego odbioru przedmiotu umowy w ciągu 14 dni roboczych, licząc od daty pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę.

- Jeżeli przedmiot umowy zgłoszony do odbioru nie może być użytkowany zgodnie 
z przeznaczeniem Zamawiający może odmówić odbioru, o ile odpowiada za to Wykonawca.

- Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

- oryginał dziennika budowy,

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania przedmiotu umowy 
z projektami wykonawczymi oraz przepisami i obowiązującymi polskimi normami,

- wymagane instrukcje obsługi i eksploatacji,

- dokumenty potwierdzające dopuszczenie zastosowanych materiałów do stosowania 
w budownictwie,

- atesty, certyfikaty i inne dokumenty poświadczające spełnienie zastosowania norm polskich na materiały i urządzenia przez Wykonawcę,

- wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawdzeń i badań,

- projekty powykonawcze,

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą każdego placu zabaw.

§ 14.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady zmniejszające wartość lub użyteczność wykonanego przedmiotu umowy ze względu na jego cel określony w umowie.

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za usunięcie wad fizycznych przedmiotu umowy istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

- W razie stwierdzenia w toku odbiorów częściowych, końcowych lub w okresie rękojmi istnienia wad nienadających się do usunięcia Zamawiający może:

  - jeżeli wady umożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem – obniżyć cenę za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej;

  - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem – żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.

- O wykryciu wady Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.

- Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na celu jej stwierdzenie Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie na 
7 dni przed dokonaniem oględzin, chyba że Strony umówią się inaczej.

- Ustala się poniższe terminu usunięcia wad:

- jeżeli wada uniemożliwia zgodnie z obowiązującymi przepisami użytkowanie przedmiotu umowy – niezwłocznie tj. w terminie 48 godzin od powiadomienia,

- w pozostałych przypadkach, w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.

- Usunięcie wad winno być stwierdzone protokołem.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- Na przedmiot umowy Wykonawca udziela .............................. miesięcy gwarancji.

- Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie okresu udzielonej gwarancji, licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Bieg terminu, po upływie którego wygasają uprawnienia z tytułu rękojmi rozpoczyna się w stosunku do Wykonawcy od dnia wydania przedmiotu umowy po dokonaniu jego odbioru końcowego.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po upływie terminów rękojmi, jeżeli reklamował wadę przed upływem tych terminów.

- Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do spełnienia wszelkich roszczeń wynikłych w tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady fizyczne i gwarancji.

- Zamawiający, po bezskutecznym upływie terminu na usunięcie wad wyznaczonego 
w zawiadomieniu do Wykonawcy, może zlecić ich usunięcie na koszt 
i ryzyko Wykonawcy innemu podmiotowi. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokryte w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

- Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę co najmniej 3 dni wcześniej 
o zamiarze zlecenia usunięcia wad innemu podmiotowi.

§ 15.

Strony ustalają odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych z następujących tytułów i w podanych wysokościach:

1.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 
20 % wynagrodzenia umownego;

- za każdy dzień zwłoki w oddaniu każdego placu zabaw określonego w § 1 ust.2 niniejszej umowy w wysokości 0,5 % jego wartości określonej w § 3 ust.2 umowy za każdy dzień zwłoki.

# 2. 	Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 20 %  wynagrodzenia umownego.

§ 16.

- Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 21 dni liczonych od momentu gdy:

- upłynął wyznaczony Wykonawcy przez Zamawiającego termin na rozpoczęcie robot bądź ich kontynuację, pomimo wezwań Zamawiającego złożonych na piśmie do Wykonawcy,

- upłynął dziesięciodniowy okres przerwy w realizacji robót przez Wykonawcę,

- złożenia wobec Wykonawcy wniosku o ogłoszenie upadłości, ogłoszono upadłość lub likwidację Wykonawcy,

- oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy z powodu braku środków finansowych,

- wszczęcia wobec Wykonawcy postępowania egzekucyjnego,

- nie regulowania przez Wykonawcę  swoich płatności wobec podwykonawców.

- W razie odstąpienia od umowy, Wykonawca jest zobowiązany: sporządzić przy udziale Zamawiającego protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia od umowy, zabezpieczyć przerwane roboty.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:

- Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur zgodnie z umową,

- Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót.

- Wykonawca nie ma prawa do zaciągania żadnych zobowiązań w imieniu Zamawiającego, mogących powodować skutki finansowe dla Zamawiającego oraz do występowania 
w jego imieniu, pod rygorem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z wyłącznej winy Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy wymaga dla swej skuteczności formy pisemnej.

§ 17.

- Zmiany niniejszej umowy dopuszczone są w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, w niżej wymienionych przypadkach:

- zmiany danych adresowych stron, ich rachunków bankowych bądź zmiany osób wymienionych przez strony do realizacji umowy,

- zmiany formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę,

- zmiany terminu wykonania zadania w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, na które wykonawca nie ma wpływu (m. in. wystąpienie kolizji, konieczność wykonania robót dodatkowych, warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie przedmiotowych prac),

- zmiany podmiotu trzeciego / podwykonawcy na etapie realizacji zamówienia,

- zmianie kolejności terminów wykonania poszczególnych etapów robót określonych, płatności w harmonogramie rzeczowo-finansowym bez zmiany terminu końcowego realizacji zadania,

- konieczności wprowadzenia robót zamiennych w zależności od specyfiki zamówienia,

- zmiany ustawowej stawki podatku VAT.

- Zmiany, o których mowa w ust.1, pkt. 5, mogą być dokonane po uprzedniej akceptacji Zamawiającego.

- Zmiany umowy mogą być dokonywane na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy 
i wymagają akceptacji przez obie strony umowy.

- Strona inicjująca zmianę uzasadnia potrzebę wprowadzenia zmian i określa jej wpływ na harmonogram robót.

§ 18.

Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego, dokonać przelewu wierzytelności na rzecz osoby trzeciej.

§ 19.

Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 20.

Niniejsza umowa obejmuje całość uprawnień i zobowiązań stron. Żadna ze stron w razie jakiegokolwiek sporu dotyczącego realizacji niniejszej umowy albo też interpretacji jej zapisów nie będzie uprawniona do powoływania się na jakiekolwiek wcześniejsze ustalenia i oświadczenia, podjęte lub wyrażone w formie ustnej albo pisemnej, z wyjątkiem tych, które wyraźnie zawarte są w niniejszej umowie i jej załącznikach.

§ 21.

Wszelkie zmiany postanowień mogą być dokonywane wyłącznie w drodze pisemnej.

§ 22.

W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednio przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane.

§ 23.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający 							Wykonawca

Kontrasygnata Skarbnika