Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XXXIV/439/05

Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia 11 lutego 2005 r.

Załącznik Nr 3 – Charakterystyka inwestycji

1. Modernizacja układu komunikacyjnego Gostynia. Zadanie realizowane jest w ramach obszaru: „Rozwój handlu, rynku usług i drobnego przemysłu”; celu strategicznego: „Gostyń jako ośrodek gospodarczy o znaczeniu regionalnym”; celu operacyjnego „Organizacja sprawnego układu komunikacyjnego miasta”

Zadanie polega na systematycznej zmianie układu komunikacyjnego miasta. Inwestycje obejmą budowę i modernizację wewnętrznych ulic Gostynia. Działanie oparte będzie na studium projektowym i koncepcji programowej. Wypracowane etapy zostaną przedstawione Radzie Miejskiej i – po ich akceptacji – jako konkretne zadania zostaną naniesione do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. Proponowane wielkości nakładów na realizację inwestycji drogowych mają charakter szacunkowy, a ich uszczegółowienie nastąpi po analizie studium projektowego pod kątem etapowości działań.

2. Przebudowa drogi Malewo. Zadanie to realizowane będzie w ramach obszaru „Rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze – rozwój obszarów wiejskich”; celu strategicznego „Dążenie do poprawy warunków życia mieszkańców z terenów wiejskich gminy”; celu operacyjnego „Rozbudowa i poprawa stanu infrastruktury technicznej na terenach wiejskich w celu poprawy jakości życia i zachowania walorów środowiska naturalnego”.

Obecnie droga gminna Malewo – Daleszyn posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości 4,0 m. W związku z tym, że przy drodze tej we wsi Malewo znajduje się zakład przemysłowy, drogę tę użytkują pojazdy ciężarowe o dużym tonażu, dowożące surowce do i wywożące wyroby gotowe z firmy. Poszerzenie jezdni do szerokości 6,5 m i ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej w znacznym stopniu poprawi bezpieczeństwo poruszających się tędy pojazdów. Inwestycję planuje się przeprowadzić w latach 2005-2007. Na realizację zadania zamierza się pozyskać środki ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Wskaźniki

Produktu:	przebudowana droga na odcinku 3 992 m, o szerokości 7 m

Rezultatu: zwiększenie nośności drogi na potrzeby ciężkiego transportu (okoliczne przedsiębiorstwa) – kwantyfikacja na etapie projektu

Oddziaływania: użytkowanie drogi przez 200 pracowników pobliskiej firmy oraz rolników z okolicznych wsi. Szacowane zwiększenie zatrudnienia przez pobliskie przedsiębiorstwa

3. Budowa rowu odwadniającego na terenach przemysłowych w Czachorowie. Zadanie realizowane będzie w ramach obszaru „rozwój handlu, rynku usług i drobnego przemysłu”; celu strategicznego „Gostyń jako ośrodek gospodarczy o znaczeniu regionalnym”; celu strategicznego „Kreowanie dobrego klimatu dla przedsiębiorczości”.

To kontynuacja działań w zakresie przygotowania infrastruktury technicznej w strefie przemysłowej w rejonie Czachorowa. W 2005 roku planuje się budowę rowu odwadniającego na długości 1100 mb, służącego odwodnieniu utwardzonych placów magazynowo-składowych. Zadanie realizowane będzie ze środków własnych gminy, dlatego nie ma potrzeby definiowania wskaźników produktu, rezultatu i oddziaływania.

4. Budowa nawierzchni jezdni z trylinki z odwodnieniem na terenach przemysłowych w Czachorowie. Zadanie realizowane będzie w ramach obszaru „rozwój handlu, rynku usług i drobnego przemysłu”; celu strategicznego „Gostyń jako ośrodek gospodarczy o znaczeniu regionalnym”; celu strategicznego „Kreowanie dobrego klimatu dla przedsiębiorczości”.

Przygotowanie infrastruktury technicznej. Jest to kontynuacja inwestycji rozpoczętej w roku 2003 w strefie przemysłowej Czachorowo. W 2005 roku planuje się pobudować dalszy odcinek drogi gminnej na długości 87 mb wraz z nawrotką i odwodnieniem. Nawierzchnię jezdni planuje się pobudować z trylinki grubości 12 cm na podbudowie betonowej. Dalszy odcinek drogi zostanie zrealizowany po uregulowaniu własności gruntu w latach 2006 – 2007. Zadanie realizowane będzie ze środków własnych gminy, dlatego nie ma potrzeby definiowania wskaźników produktu, rezultatu i oddziaływania.

5. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenach przemysłowych w Czachorowie. Zadanie realizowane będzie w ramach obszaru „rozwój handlu, rynku usług i drobnego przemysłu”; celu strategicznego „Gostyń jako ośrodek gospodarczy o znaczeniu regionalnym”; celu strategicznego „Kreowanie dobrego klimatu dla przedsiębiorczości”.

Inwestycja polega na budowie sieci wodno–kanalizacyjnej na terenach przeznaczonych pod działalność inwestycyjną w strefie przemysłowej w rejonie Czachorowa. Zadanie obejmuje dalsze doprowadzenie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w latach 2006 – 2007. Zadanie realizowane będzie ze środków własnych gminy, dlatego nie ma potrzeby definiowania wskaźników produktu, rezultatu i oddziaływania.

6. Poszerzenie obszaru terenów przemysłowych w Czachorowie. Zadanie realizowane będzie w ramach obszaru „rozwój handlu, rynku usług i drobnego przemysłu”; celu strategicznego „Gostyń jako ośrodek gospodarczy o znaczeniu regionalnym”; celu strategicznego „Kreowanie dobrego klimatu dla przedsiębiorczości”.

Z uwagi na szerokie zainteresowanie terenami przemysłowymi w Czachorowie zamierza się wykupić kolejnych ok. 12 ha gruntów. Zadanie realizowane będzie ze środków własnych gminy, dlatego nie ma potrzeby definiowania wskaźników produktu, rezultatu i oddziaływania.

7. Przebudowa drogi gminnej 8307P wraz z budową jednostronnego chodnika i odwodnieniem w Brzeziu. Zadanie realizowane jest w ramach obszaru „Rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze – rozwój obszarów wiejskich”; celu strategicznego „Dążenie do poprawy warunków życia mieszkańców z terenów wiejskich gminy”; celu operacyjnego „Rozbudowa i poprawa stanu infrastruktury technicznej na terenach wiejskich w celu poprawy jakości życia i zachowania walorów środowiska naturalnego”.

Realizację inwestycji rozpoczęto w 2002 roku od opracowania dokumentacji technicznej. W 2003 roku dokonano przebudowy drogi (dwustronne ułożenie krawężnika, odwodnienie i położenie warstwy dywanika). Finansowanie inwestycji nastąpiło ze środków własnych gminy (62,5%) oraz dotacji z funduszu SAPARD (37,5%). Na lata 2004-2005 zaplanowano kontynuację inwestycji na odcinku 1700 mb – w analogicznym zakresie prac. Inwestycja dofinansowana będzie ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Wskaźniki

Produktu:	zmodernizowana droga na odcinku 1 700 m o szerokości 5,5 m (szerokość korony 10 m, szerokość pasa drogowego 10 m)

Jednostronny chodnik o długości 1 670 m i szerokości 1,5 m

Odcinek kanalizacji deszczowej o długości 713 m

Rezultatu: 	liczba użytkowników wybudowanego odcinka drogi – 129

Liczba użytkowników całego ciągu drogowego – 674

Skrócenie czasu przejazdu z 5 do 3 minut

Oddziaływania: wzrost średniego dobowego ruchu do 282 pojazdów/dobę

8. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Daleszynie. Zadanie to realizowane będzie w ramach obszaru „Rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze – rozwój obszarów wiejskich”; celu strategicznego „Dążenie do poprawy warunków życia mieszkańców z terenów wiejskich gminy”; celu operacyjnego „Rozbudowa i poprawa stanu infrastruktury technicznej na terenach wiejskich w celu poprawy jakości życia i zachowania walorów środowiska naturalnego”.

Zakończono realizację inwestycji 2004roku. Polegała ona na wybudowaniu sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej w tej wsi na długości 4.349 mb. W 2005 roku pozostała do zapłaty kwota 205.000,00 zł. Inwestycja jest zgodna z celami strategicznymi, poprawia stan środowiska naturalnego oraz jakość życia mieszkańców. Zadanie zostało sfinansowane ze środków własnych Gminy i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

9. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Starym Gostyniu. Zadanie to realizowane będzie w ramach obszaru „Rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze – rozwój obszarów wiejskich”; celu strategicznego „Dążenie do poprawy warunków życia mieszkańców z terenów wiejskich gminy”; celu operacyjnego „Rozbudowa i poprawa stanu infrastruktury technicznej na terenach wiejskich w celu poprawy jakości życia i zachowania walorów środowiska naturalnego”.

Inwestycja polegać będzie na budowie sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej na długości 2 109 mb. Zamierza się ją wykonać w 2005 roku. Inwestycja jest zgodna z celami strategicznymi, poprawia stan środowiska naturalnego oraz jakość życia mieszkańców. Zadanie planuje się finansować ze środków własnych Gminy i z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, nie ma potrzeby definiowania wskaźników produktu, rezultatu i oddziaływania.

10. Budowa kanalizacji sanitarnej w Krajewicach. Zadanie to realizowane będzie w ramach obszaru „Rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze – rozwój obszarów wiejskich”; celu strategicznego „Dążenie do poprawy warunków życia mieszkańców z terenów wiejskich gminy”; celu operacyjnego „Rozbudowa i poprawa stanu infrastruktury technicznej na terenach wiejskich w celu poprawy jakości życia i zachowania walorów środowiska naturalnego”.

Budowa infrastruktury technicznej i zadania pro-ekologiczne; sanitacja wsi na terenach wiejskich nie posiadających kanalizacji sanitarnej. Realizację zadania planuje się w 2006 r. Budowa obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej z systemem przepompowni lokalnych z odprowadzeniem ścieków rurociągiem tłocznym do kanalizacji sanitarnej w Podrzeczu w Gminie Piaski. Zadanie będzie  współfinansowane ze środków  Funduszu Spójności.

Wskaźniki

Produktu: budowa sieci kanalizacji dla wsi Krajewice

Rezultatu: 23 472 m3 odprowadzonych ścieków rocznie

Oddziaływania: zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia wód gminy Gostyń o 45 % (dla całego projektu kanalizacyjnego – pozostałe wsie)

11. Budowa kanalizacji sanitarnej w Ziółkowie. Zadanie to realizowane będzie w ramach obszaru „Rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze – rozwój obszarów wiejskich”; celu strategicznego „Dążenie do poprawy warunków życia mieszkańców z terenów wiejskich gminy”; celu operacyjnego „Rozbudowa i poprawa stanu infrastruktury technicznej na terenach wiejskich w celu poprawy jakości życia i zachowania walorów środowiska naturalnego”.

Budowa infrastruktury technicznej i zadania proekologiczne; sanitacja wsi na terenach wiejskich nie posiadających kanalizacji sanitarnej. Budowę kanalizacji sanitarnej z systemem przepompowni lokalnych z odprowadzeniem ścieków rurociągiem tłocznym do rurociągu sieci kanalizacyjnej we wsi Krajewice planuje się zrealizować w 2007 roku. Zadanie będzie  współfinansowane ze środków  Funduszu Spójności.

Wskaźniki

Produktu: budowa sieci kanalizacji dla wsi Ziółkowo

Rezultatu: 14 760 m3 odprowadzonych ścieków rocznie

Oddziaływania: zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia wód gminy Gostyń o 45 % (dla całego projektu kanalizacyjnego – pozostałe wsie)

12. Budowa kanalizacji sanitarnej w Czajkowie. Zadanie to realizowane będzie w ramach obszaru „Rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze – rozwój obszarów wiejskich”; celu strategicznego „Dążenie do poprawy warunków życia mieszkańców z terenów wiejskich gminy”; celu operacyjnego „Rozbudowa i poprawa stanu infrastruktury technicznej na terenach wiejskich w celu poprawy jakości życia i zachowania walorów środowiska naturalnego”.

Budowa infrastruktury technicznej i zadania proekologiczne; Sanitacja Czajkowa, wsi o zabudowie skupionej. Przewidziano do budowy kanalizację sanitarną rozdzielczą grawitacyjną z systemem przepompowni lokalnych z odprowadzeniem ścieków do kanalizacji sanitarnej w Brzeziu. Planuje się realizację zadania w 2008 roku przy dofinansowaniu środków z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Wskaźniki

Produktu: budowa sieci kanalizacji dla wsi Czajkowo

Rezultatu: 10 656 m3 odprowadzonych ścieków rocznie

Oddziaływania: zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia wód gminy Gostyń o 45 % (dla całego projektu kanalizacyjnego – pozostałe wsie)

13. Budowa kanalizacji sanitarnej w Czachorowie. Zadanie to realizowane będzie w ramach obszaru „Rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze – rozwój obszarów wiejskich”; celu strategicznego „Dążenie do poprawy warunków życia mieszkańców z terenów wiejskich gminy”; celu operacyjnego „Rozbudowa i poprawa stanu infrastruktury technicznej na terenach wiejskich w celu poprawy jakości życia i zachowania walorów środowiska naturalnego”.

Budowa infrastruktury technicznej i zadania pro-ekologiczne; W Czachorowie przewidziano do budowy kanalizację sanitarną rozdzielczą grawitacyjną z systemem przepompowni lokalnych z odprowadzeniem ścieków do kanalizacji sanitarnej Gostyń-Poraj. Planuje się realizację zadania w 2009 roku przy dofinansowaniu środków z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Wskaźniki

Produktu: budowa sieci kanalizacji dla wsi Czachorowo

Rezultatu: 18 960 m3 odprowadzonych ścieków rocznie

Oddziaływania: zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia wód gminy Gostyń o 45 % (dla całego projektu kanalizacyjnego – pozostałe wsie)

14. Budowa krytej pływalni w Gostyniu. Zadanie realizowane będzie w ramach obszaru „Podnoszenie jakości życia mieszkańców”, celu strategicznego „Budowanie podstaw pod atrakcyjne życie w Gostyniu – podnoszenie standardów życia”; celu operacyjnego „Kreowanie zdrowego stylu życia. Stworzenie możliwości rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców”.

Realizację inwestycji przewiduje się w latach 2004–2007. Pływalnia będzie posiadała basen sportowy 25 x 12,5 m, widownię na ok. 50-100 osób, basen rehabilitacyjno-rekreacyjny ze zjeżdżalnią i saunę. Przewiduje się również możliwość zainstalowanie dodatkowych elementów – takich jak np. masaż wodny, gejzer, itp. Zainstalowany będzie system kasowo-biletowy. W 2004 roku zostało pobudowane uzbrojenie - przyłącze wodociągowe 
i  kanalizacja sanitarna. Niezbędna będzie budowa kanalizacji  deszczowej oraz przyłącza energetycznego. Koszt całości inwestycji szacuje się na około 10 mln zł. Finansowanie inwestycji przewiduje się zarówno ze środków własnych gminy, Starostwa Powiatowego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, nie ma potrzeby określania wskaźników produktu, rezultatu i oddziaływania.

15. Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5. Zadanie realizowane będzie w ramach obszaru „Podnoszenia jakości życia w Gostyniu”, celu strategicznego „Budowanie podstaw pod atrakcyjne życie w Gostyniu – podnoszenie standardów życia”; celu operacyjnego „Opracowanie systemu działań podnoszących jakość zamieszkiwania w Gostyniu”.

Inwestycja będzie realizowana w latach 2007-2008. W roku 2007 planuje się opracowanie dokumentacji budowlanej, a w kolejnym roku realizację inwestycji. Przewidziana w planie kwota obejmuje przygotowanie inwestycji oraz prace budowlane. Sala ma dysponować boiskiem do gier zespołowych o wymiarach 12 x 24 m, szatniami i zapleczem sanitarnym. Przedsięwzięcie jest zgodne z celami strategicznymi i w sposób istotny poprawia jakość życia mieszkańców. Planuje się realizację zadania przy dofinansowaniu środków z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Wskaźniki

Produktu:	sala sportowa o wymiarach boiska 24 x 12 m z zapleczem sanitarnym i szatniami

Rezultatu: zapewnienie odpowiedniej infrastruktury edukacyjno – sportowej dla 450 uczniów szkoły

Oddziaływania: utworzenie nowych miejsc pracy (obsługa techniczna) po uruchomieniu obiektu (ich liczba zostanie określona na dalszym etapie projektu)

16. Modernizacja stacji oczyszczania wody przy basenie kąpielowym OSiR w Gostyniu. Zadanie realizowane będzie w ramach obszaru „Podnoszenia jakości życia w Gostyniu”, celu strategicznego „Budowanie podstaw pod atrakcyjne życie w Gostyniu – podnoszenie standardów życia”; celu operacyjnego „Opracowanie systemu działań podnoszących jakość zamieszkiwania w Gostyniu”.

W 2005 roku planuje się opracować dokumentację techniczną oczyszczalni wody otwartego basenu kąpielowego. Inwestycja będzie realizowana w 2008 roku. Przedsięwzięcie zmniejszy koszty eksploatacji basenu oraz istotnie poprawi jakość wody w basenie. Inwestycję planuje się w całości finansować ze środków własnych Gminy. Inwestycja nie wymaga określenia wskaźników dla efektów jej realizacji.

17. Realizacja programu mieszkaniowego. Zadanie realizowane będzie w ramach obszaru „Podnoszenie jakości życia mieszkańców”; celu strategicznego „Budowanie podstaw pod atrakcyjne życie w Gostyniu – podnoszenie standardów życia”, celu operacyjnego „Opracowanie systemu działań podnoszących jakość zamieszkiwania w Gostyniu”.

Zadanie polega na systematycznym zwiększaniu zasobów mieszkaniowych gminy poprzez zmiany sposobu użytkowania lokali użytkowych na lokale mieszkalne, adaptacje wolnych przestrzeni w budynkach, nadbudowę budynków oraz budowę nowych budynków mieszkalnych – zgodnie z przyjętym przez Radę Miejską „Wieloletnim programem gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy”. W roku 2005 zostanie rozpoczęta adaptacja budynku położonego przy ul. Wrocławskiej. (dawny biurowiec Gostyńskiego Przedsiębiorstwa Drogowego) na lokale mieszkalne. Przy realizacji programu mieszkaniowego będą czynione starania o pozyskanie środków z zewnątrz.

Powyższe zadanie nie jest przewidziane do dofinansowania ze środków europejskich, stąd brak konieczności określania wskaźników inwestycji.

18. Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na os. Pożegowo. Zadanie realizowane będzie w ramach obszaru „rozwój handlu, rynku usług i drobnego przemysłu”; celu strategicznego „Stworzenie optymalnych warunków do rozwoju cech przedsiębiorczych wśród społeczności lokalnej”; celu operacyjnego „Wspieranie rozwoju budownictwa mieszkaniowego”.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Poznańskiej i osiedla Pożegowo nie został jeszcze uchwalony. Po jego uchwaleniu ustalony zostanie kierunek i kolejność zadań mających na celu aktywizację terenów przewidzianych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. W ramach tych działań przewiduje się kolejno (w zależności od ustaleń planu): wykupy gruntów, niwelację terenu, uzbrojenie w infrastrukturę oraz budowę dróg.

Powyższe zadanie nie jest przewidziane do dofinansowania ze środków strukturalnych. Wobec powyższego nie jest konieczne określanie wskaźników produktu, rezultatu i oddziaływania.

- 19. Termo - modernizacja Gimnazjum Nr 2 w Gostyniu. Zadanie realizowane będzie w ramach obszaru „Podnoszenia jakości życia w Gostyniu”, celu strategicznego „Budowanie podstaw pod atrakcyjne życie w Gostyniu – podnoszenie standardów życia”; celu operacyjnego „Opracowanie systemu działań podnoszących jakość zamieszkiwania w Gostyniu”.

Inwestycja polegać będzie na wymianie całej stolarki okiennej, ociepleniu ścian budynku i stropodachu oraz wymianie instalacji c.o. W 2004 roku zostało opracowane studium wykonalności. W 2005 roku planuje się zrealizować przedsięwzięcie przy udziale środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Wskaźniki

Produktu:	wymiana 595 m2 stolarki okiennej

wymiana 200 m instalacji c.o.

wykonanie 1 519 m2 docieplenia budynku

wymiana posadzek w 28 pomieszczeniach lekcyjnych

Rezultatu: możliwość utrzymania temperatury min. 18oC w pomieszczeniach szkolnych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku (Dz.U. z 2003 roku, Nr 6, poz. 69).

Oddziaływania: zapewnienie odpowiednich warunków do nauki w szkole dla 664 uczniów, 65 nauczycieli, 200 uczniów biorących udział w zajęciach pozalekcyjnych i 350 osób dokształcających się.

20. Realizacja systemu gospodarki odpadami dla gmin subregionu leszczyńskiego. Zadanie to realizowane będzie w ramach obszaru „Rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze – rozwój obszarów wiejskich”; celu strategicznego „Dążenie do poprawy warunków życia mieszkańców z terenów wiejskich gminy”; celu operacyjnego „Rozbudowa i poprawa stanu infrastruktury technicznej na terenach wiejskich w celu poprawy jakości życia i zachowania walorów środowiska naturalnego”.

Zadanie realizowane będzie w ramach realizacji wspólnego programu gospodarki odpadami polegającego na budowie międzygminnego składowiska odpadów w miejscowości Trzebania. Zadanie obejmuje również rekultywacje gminnego wysypiska śmieci w Dalabuszkach.

Realizację zadania przewiduje się latach 2005 – 2008. Inwestycja nie wymaga zdefiniowania wskaźników produktu, rezultatu i oddziaływania.

Przewodniczący Rady

/-/ Piotr Radojewski