Uchwała Nr XXXI/418/04

Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia 19 listopada 2004 roku

w sprawie: uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń

wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2001 r. poz. 747) Rada Miejska Gostynia:

§ 1

Uchwala wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi  Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Sp. z o.o.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej Gostynia

Załącznik:

- Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń

kanalizacyjnych

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXI/418/04

Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia 19 listopada 2004 roku

w sprawie: uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji

urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków określa, że Rada Miejska uchwala wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych. Plan uchwalany jest po dokonaniu analizy jego projektu przedłożonego przez przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne.

W przypadku Gostynia przedsiębiorstwem takim jest ZWiK w Gostyniu Sp. z o.o.

Uchwalany na lata 2005- 2009 plan określa w szczególności:

- planowany zakres usług wodociągowo- kanalizacyjnych;

- przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach;

- przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków;

- nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach;

- sposoby finansowania planowanych inwestycji.

Uchwalenie planu jest niezbędne dla prawidłowego ustalenia cen i stawek opłat określonych w taryfie przedsiębiorstwa wodociągowo- kanalizacyjnego.

Przewodniczący Rady

/-/Piotr Radojewski

Załącznik nr 1

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU

I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ

WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ

KANALIZACYJNYCH

ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

W GOSTYNIU SPÓŁKA Z O.O.

NA LATA 2005 - 2009

I. Informacja wstępna

Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych został opracowany na podstawie art.21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747).

II. Planowany zakres usług wodociągowo – kanalizacyjnych

Celem działalności ZWiK w Gostyniu Sp. z o.o. jest świadczenie usług w zakresie:

- Dostawy wody o odpowiedniej jakości i odpowiednim ciśnieniu

- Przyjmowania do sieci kanalizacyjnej ścieków o odpowiedniej jakości

- Oczyszczania ścieków

- Zapewnienia sprawności technicznej oraz prawidłowej eksploatacji posiadanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

- Wykonywania usług laboratoryjnych, instalacyjnych i innych związanych z profilem działalności zakładu

- Zapewnienie w ramach posiadanych urządzeń wodociągowych dostawy wody dla miejscowości znajdujących się na terenie gminy Gostyń

III. Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne, przewidywane nakłady i sposoby finansowania inwestycji.

Przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne w zakresie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na najbliższe 5 lat, wraz z przewidywanymi nakładami inwestycyjnymi i sposobami ich finansowania przedstawione zostały w poniższych tabelach.

PRZEDSIĘWZIĘCIA MODERNIZACYJNE, RACJONALIZACYJNE I ROZWOJOWE

ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W GOSTYNIU SPÓŁKA Z O.O. NA

NA LATA 2005 - 2009 (UJĘCIE FINANSOWE)

Tabela 1. Przewidywane nakłady ogółem (w złotych)

| Rok / lata | Rozbudowa sieci | Modernizacja | Zakupy |
| --- | --- | --- | --- |
| 2005 | 116 082,00 | 1 253 464,00 | 406 386,00 |
| 2006 | 384 906,00 | 2 994 596,00 | 109 400,00 |
| 2007 | 614 630,00 | 3 043 112,00 | 113 960,00 |
| 2008 | 1 288 663,00 | 415 000,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 1 482 569,00 | 500 000,00 |
| 2005-2009 | 2 404 281,00 | 9 188 741,00 | 1 129 746,00 |

Tabela 2. Sposoby finansowania planowanych inwestycji (w złotych)

| Środki własne | ERDF | Inne |
| --- | --- | --- |
| 9 024 768,00 | 3 498 000,00 | 0,00 |

Tabela 3. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

| Rok / lata | Rozbudowa sieci [zł] | Długość sieci [m] |
| --- | --- | --- |
| 2005 | 116 082,00 | 890 |
| 2006 | 384 906,00 | 2700 |
| 2007 | 614 630,00 | 2080 |
| 2008 | 1 288 663,00 | 4783 |
| 2009 | 0,00 |  |
| 2005-2009 | 2 404 281,00 | 10 453 |

# Tabela 4. Modernizacje

| Rok / lata | Modernizacje [zł] |
| --- | --- |
| 2005 | 1 253 464,00 |
| 2006 | 2 994 596,00 |
| 2007 | 3 043 112,00 |
| 2008 | 415 000,00 |
| 2009 | 1 482 569,00 |
| 2005-2009 | 9 188 741,00 |

## ZESTAWIENIE NAKŁADÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH W ROZBICIU NA LATA

Tabela 5. Nakłady w roku 2005 (w złotych)

| Dział | Rozbudowa sieci | Modernizacja | Zakupy |
| --- | --- | --- | --- |
| Dział TME |  | 116 000,00 | 350 000,00 |
| Oczyszczalnia Ścieków |  | 230 000,00 |  |
| Sieć Wod - Kan | 116 082,00 | 757 464,00 |  |
| Stacja Uzdatniania Wody |  | 150 000,00 |  |
| Laboratorium |  |  | 56 386,00 |
| RAZEM | 116 082,00 | 1 253 464,00 | 406 386,00 |

Tabela 6. Nakłady w roku 2006 (w złotych)

| Dział | Rozbudowa sieci | Modernizacja | Zakupy |
| --- | --- | --- | --- |
| Dział TME |  | 76 980,00 | 87 700,00 |
| Oczyszczalnia Ścieków |  | 106 000,00 |  |
| Sieć Wod - Kan | 384 906,00 | 328 616,00 |  |
| Stacja Uzdatniania Wody |  | 2 483 000,00 |  |
| Laboratorium |  |  | 21 700,00 |
| RAZEM | 384 906,00 | 2 994 596,00 | 109 400,00 |

Pozycja Stacja Uzdatniania Wody (795 000 zł - nakłady zakładu, 1 688 000 - środki z ERDF) realizacja modernizacji przewidziana w ramach programu ZPORR na łączną kwotę 2 483 000 zł

Tabela 7. Nakłady w roku 2007 (w złotych)

| Dział | Rozbudowa sieci | Modernizacja | Zakupy |
| --- | --- | --- | --- |
| Dział TME |  | 85 600,00 | 87 700,00 |
| Oczyszczalnia Ścieków |  |  |  |
| Sieć Wod - Kan | 614 630,00 | 296 512,00 |  |
| Stacja Uzdatniania Wody |  | 2 661 000,00 |  |
| Laboratorium |  |  | 26 260,00 |
| RAZEM | 614 630,00 | 3 043 112,00 | 113 960,00 |

Pozycja Stacja Uzdatniania Wody (851 000 zł - nakłady zakładu, 1 810 000 - środki z ERDF) realizacja modernizacji przewidziana w ramach programu ZPORR na łączną kwotę 2 661 000 zł

Tabela 8. Nakłady w roku 2008 (w złotych)

| Dział | Rozbudowa sieci | Modernizacja | Zakupy |
| --- | --- | --- | --- |
| Dział TME |  | 55 000,00 |  |
| Oczyszczalnia Ścieków |  | 300 000,00 |  |
| Sieć Wod – Kan | 1 288 663,00 | 60 000,00 |  |
| Stacja Uzdatniania Wody |  |  |  |
| Laboratorium |  |  |  |
| RAZEM | 1 288 663,00 | 415 000,00 | 0,00 |

Tabela 9. Nakłady w roku 2009 (w złotych)

| Dział | Rozbudowa sieci | Modernizacja | Zakupy |
| --- | --- | --- | --- |
| Dział TME |  |  | 500 000,00 |
| Oczyszczalnia Ścieków |  | 400 000,00 |  |
| Sieć Wod - Kan |  | 1 082 569,00 |  |
| Stacja Uzdatniania Wody |  |  |  |
| Laboratorium |  |  |  |
| RAZEM | 0,00 | 1 482 569,00 | 500 000,00 |

Rys. 1. Procentowy rozdział środków

Rys. 2. Rozdział środków w poszczególnych latach (w złotych)

IV. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków

Oprócz stosowanych obecnie działań racjonalizujących zużycie wody i wprowadzanie ścieków ZWiK w Gostyniu Sp. z o.o. planuje w najbliższym czasie rozszerzyć ich zakres o następujące zadania:

- Skorelowanie rzeczywistych poborów wody  z odpowiednim doborem wodomierza, czego skutkiem będzie wymiana części wodomierzy domowych na nowocześniejsze i dokładniejsze

- Utrzymanie ścisłej współpracy z UM w Gostyniu celem dalszej intensyfikacji kontroli stanu gospodarki wodno-ściekowej w mieście

- Dalsze racjonalizowanie zużycia wody na potrzeby własne (głównie poprzez wprowadzenie zmian technologicznych na stacjach uzdatniania wody)

- Zamontowanie przepływomierza na granicy z gminą Piaski na kolektorze sanitarnym, w miejscu gdzie był uprzednio zamontowany.

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU

I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ

WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ

KANALIZACYJNYCH

DZIAŁ MECHANICZNO - ENERGETYCZNY

### I. 2005 r.

1.Częściowa modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Czajkowie

- wykonanie nowego ujęcia wody wraz z dokumentacją hydrogeologiczną oraz wyposażeniem

- modernizacja układu zasilania elektroenergetycznego

- wymiana wyeksploatowanej pompy w studni nr 3  Czajkowo - Witlodowo

116 000 zł

# II. 2006 r.

1. Częściowa modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Tworzymirkach

- modernizacja układu zasilania elektroenergetycznego

- wymiana wyeksploatowanych pomp I i II stopnia

76 980 zł

# III. 2007 r.

1. Modernizacja układu zasilania elektroenergetycznego

przepompowni ścieków nr 1 Gostyń ul. Wrocławska

32 400 zł

2. Modernizacja układu zasilania elektroenergetycznego

przepompowni ścieków nr 2 Gostyń ul. Wrocławska

47 000 zł

### 3. Pompa głębinowa GC3.05  - 1szt.

### 6 200 zł

85 600 zł

# IV. 2008 r.

1.Wykonanie nowego odwiertu studni głębinowej dla ujęcia wody

Czajkowo – Witoldowi, o głęb. ok. 50 m wraz z dokumentacją

55 000 zł

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU

I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ

WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ

KANALIZACYJNYCH

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

W GOSTYNIU

2005 r.

- KANAŁ ODPŁYWOWY

Zadanie: Modernizacja kanału o długości 180 mb odprowadzającego oczyszczone ścieki z oczyszczalni

Cel: Przepływ dwóch milionów metrów sześciennych wody rocznie oraz warunki atmosferyczne (ziemne) panujące w naszym klimacie spowodowały znaczną korozją betonowych elementów oraz pęknięcia w miejscach dylatacji.

Zabudowanie kanału rurociągiem PCV ( 500 spowodowałoby wyeliminowanie tego problemu.

Koszt zadania: 30 000 zł

Wycena oparta na aktualnych cenach rur PCV firmy Przedsiębiorstwo „KACZMAREK-2” oraz orientacyjnych kosztach robocizny.

- SKŁADOWISKO OSADU

Zadanie: Wykonanie składowiska na osad odwodniony po prasach filtracyjnych na terenie istniejących poletek osadowych – wydzielony sektor od strony zachodniej.

Cel: Składowisko z utwardzonym (betonowym) podłożem, obramowane murem oporowym stworzy możliwość do prawidłowego składowania, przemieszczania oraz wywozu osadu.

Obecnie wykorzystanie tego terenu jest znacznie utrudnione, ponieważ poruszający się po podłożu (piasek) sprzęt grzęźnie i zapada pod ciężarem własnym i osadu.

Ogranicza to również wysokość warstwy, która mogłaby tam być składowana.

Koszt zadania: 200 000 zł

##### 2006 r.

- OSADNIKI WSTĘPNE

Zadanie: Wykonanie bliźniaczej sekcji zgarniacza osadu.

Cel: wykonanie takiej sekcji stworzy możliwość jednoczesnego zgarniania osadu na dwóch osadnikach oraz wprowadzenia automatycznego trybu pracy zgarniacza w celu rezygnacji z wyeksploatowanej przesuwnicy P2-4 na końcu osadników.

Koszt zadania: 106 000 zł

Wycena w oparciu o ofertę firmy Zakład Usługowo - Montażowy Oczyszczalni Ścieków

SABKUR-Bio  Białokoszyce  1

###### 2008-2009 r.

###### DROGI DOJAZDOWE, PLACE

Zadanie: Pokrycie kostką betonową o gr. 8cm powierzchni 11.800 m2 z wymianą obrzeży.

Cel: Dwadzieścia lat eksploatacji, w tym dwa lata modernizacji spowodowały znaczną korozję betonowych pokryć dróg i placów, powstały wyrwy oraz nierówności. Poruszanie się ciężkiego sprzętu oraz prace w trakcie modernizacji spowodowały poważne pęknięcia oraz szczeliny, wykonanie tego zadania zwiększyłoby bezpieczeństwo pracowników obsługi oraz wpłynęłoby na poprawę estetyki całego obiektu.

Koszt zadania: 700 000 zł (ogólna kwota rozłożony na dwa lata)

I-rok 2008 – 300 000 zł

II-rok 2009 – 400.000 zł

Wycena w oparciu o ofertę firmy Zakład Brukarski Betoniarski i Kanalizacji z Rawicza.

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU

I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ

WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ

KANALIZACYJNYCH

SIEĆ WODOCIĄGOWA

SIEĆ KANALIZACYJNA

| Rok | Określenie przedsięwzięcia | Ujęcie finansowe |
| --- | --- | --- |
| wykonania |  | Rozbudowa sieci | Modernizacja sieci |
| Lata |  |  |  |
| 2005 | Sieć wodociągowa | 116 082,00 | 757 464,00 |
|  | Szczodrochowo-Dalabuszki |  | 234 774,00 |
|  | Czachorowo |  | 104 344,00 |
|  | Gola (Top Farms) |  | 97 561,00 |
|  | ul. Powstańców Wielkopolskich |  | 260 785,00 |
|  | Krajewice (PZP) | 116 082,00 |  |
|  | przyłącza |  | 60 000,00 |
| 2006 | Sieć wodociągowa | 384 906,00 | 328 616,00 |
|  | Siemowo (Grabówiec) |  | 78 258,00 |
|  | ul. Zacisze (Gostyń) |  | 190 358,00 |
|  | Czajkowo-Brzezie | 228 390,00 |  |
|  | Czachorowo-Strefa Gospodarcza | 156 516,00 |  |
|  | przyłącza |  | 60 000,00 |
| 2007 | Sieć wodociągowa | 0,00 | 296 512,00 |
|  | Tworzymirki-Dalabuszki |  | 236 512,00 |
|  | przyłącza |  | 60 000,00 |
|  | Sieć kanalizacji sanitarnej | 614 630,00 | 0,00 |
|  | Krajewice (PZP) | 614 630,00 |  |
| 2008 | Sieć wodociągowa | 425 934,00 | 60 000,00 |
|  | Kunowo (PZP) | 147 400,00 |  |
|  | ul. Starogostyńska-ul. Mickiewicza | 278 534,00 |  |
|  | przyłącza |  | 60 000,00 |
|  | Sieć kanalizacji sanitarnej | 862 729,00 | 0,00 |
|  | Kunowo (PZP) | 862 729,00 | 0,00 |
| 2009 | Sieć wodociągowa | 0,00 | 1 082 569,00 |
|  | Sieć Brzezie | 0,00 | 1 082 569,00 |
| 2005 - 2009 |  | 2 404 281,00 | 2 525 161,00 |

# Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

- Sieć wodociągowa Szczodrochowo-Dalabuszki o długości 1.800 mb (234.774 zł)

- duża awaryjność sieci spowodowana zużyciem materiału (rura stalowa)

- brak zabezpieczenia p.poż. (średnica sieci 40-65mm)

- Sieć wodociągowa Czachorowo o długości 800 mb (104.344 zł)

- duża awaryjność sieci spowodowana zużyciem materiału (rura stalowa)

- konieczność zmiany średnicy z obecnej Ø 80 na Ø 110 co umożliwi rozbudowę sieci do poszerzanej obecnie strefy przemysłowej i drugostronne jej zasilanie z ujęcia w Czajkowie

- Sieć wodociągowa Gola o długości 660 mb (97.561 zł)

- duża awaryjność sieci przebiegającej obecnie przez teren gospodarstwa rolnego (TOP FARMS)

- Sieć wodociągowa w ul. Powstańców Wielkopolskich o długości 1150 mb (260.785 zł)

- główna magistrala zasilająca Gostyń wykonana z rur stalowych, znacząco wyeksploatowanych (wymiana na rurociągi o średnicach Ø225-400m, Ø315-600m, Ø160-150m)

- Sieć wodociągowa Siemowo (Grabówiec) o długości 600 mb (78.258 zł)

- duża awaryjność sieci spowodowana zużyciem materiału (rura stalowa)

- Sieć wodociągowa w ul. Zacisze o długości  700 mb (190.358 zł)

- dalszy ciąg głównej magistrali zasilającej Gostyń wykonanej z rur stalowych, znacząco wyeksploatowanych (wymiana na rurociąg o średnicy, Ø315)

- Sieć wodociągowa Tworzymirki-Dalabuszki o długości 1600 mb (236.512 zł)

- duża awaryjność sieci spowodowana zużyciem materiału (rura azbestowo-cementowa)

- Sieć wodociągowa Brzezie o długości 8.300 mb (1.082.569 zł)

- sieć wodociągowa wykonana z rur azbestowo-cementowych, w dużym stopniu wyeksploatowanych

# Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

- Sieć wodociągowa Krajewice o długości 890 mb (116.082 zł)

- rozbudowa sieci wodociągowej w celu zaopatrzenie w wodę terenu objętego planem zagospodarowania przestrzennego

- Sieć wodociągowa Czajkowo-Brzezie o długości 1500 mb (228.390 zł)

- wyłączenie z dalszej eksploatacji Stacji Uzdatniania w Brzeziu i połączenie sieci pomiędzy Brzeziem a Czajkowem

- Sieć wodociągowa Czachorowo-Strefa Gospodarcza o długości 1200 mb (156.516 zł)

- drugostronne zasilenie Strefy Gospodarczej z ujęcia w Czajkowie

- Sieć kanalizacyjna Krajewice o długości 2080 mb (614.630 zł)

- rozbudowa sieci kanalizacyjnej w celu odbioru ścieków z terenu objętego planem

zagospodarowania przestrzennego

- Sieć wodociągowa Kunowo o długości 1340 mb (147.400 zł)

- rozbudowa sieci wodociągowej w celu zaopatrzenia w wodę terenów objętych planem

zagospodarowania przestrzennego

- Sieć wodociągowa ul. Starogostyńska-Mickiewicza o dł. 1200 mb, Ø 225-900m, Ø 315-400m (278.534 zł)

- rozbudowa sieci wodociągowej w celu zaopatrzenia w wodę terenu objętego planem zagospodarowania przestrzennego

- Sieć kanalizacyjna Kunowo o długości 2243 mb (862.729 zł)

- rozbudowa sieci kanalizacyjnej w celu odbioru ścieków z terenów objętych planem

zagospodarowania przestrzennego

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU

I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ

WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ

KANALIZACYJNYCH

STACJA UZDATNIANIA WODY

W GOSTYNIU

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest koncepcja modernizacji stacji wodociągowej w Gostyniu oraz we wsi Gola.

Zakres opracowania obejmuje:

- Stację uzdatniania wody w Gostyniu wraz z ujęciami

2)   Stację uzdatniania wody we wsi Gola.

Opracowanie obejmuje również koszty inwestycyjne oraz dla wariantów technologicznych - koszty eksploatacyjne.

2. Podstawa opracowania.

1)  Projekt techniczny opracowany przez BPBK w Poznaniu w 1974r.

- Dane dotyczące ujęć wody w Gostyniu i ujęć wiejskich (jakość i wielkość produkcji),  uzyskane z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Sp. z o.o. Koncepcja  hydrogeologiczna  dotycząca  możliwości  poprawy  zaopatrzenia  w  wodę

miasta  Gostynia   z  ujęć podziemnych  o  korzystnej  jakości,  opracowana  przez

Hydroservis w Poznaniu w lutym 2003r.

- Ocena stacji uzdatniania wody w Gostyniu, dokonana przez prof. Apolinarego L. Kowala w 1998r.

3. Stan istniejący stacji wodociągowej w Gostyniu.

Stacja wodociągowa dla miasta Gostynia jest położona na terenach leśnych w północno zachodniej części miasta. Stacja wybudowana została na początku lat 80-tych i od tego czasu nie przeprowadzono żadnych remontów ani modernizacji. Stan techniczny wymaga szybkiego remontu, a urządzenia wymiany, gdyż uległy korozji oraz stały się nieekonomiczne. Stację zaprojektowano na wydajność 286 m3/h. W stosunku do okresu kiedy budowano stację uzdatniania, znacznie pogorszyła się jakość wody, a mianowicie:

-  nastąpił wzrost twardości przekraczający wartość 600 mg CaCO3/l.

-  nastąpił wzrost zawartości siarczanów do 300-375 mgS04/l.

Schemat technologiczny stacji wodociągowej przedstawia się następująco:

Woda surowa ujmowana jest z ujęcia w Gostyniu siedmioma studniami i tłoczona pompami głębinowymi do napowietrzalni. W napowietrzalni zainstalowane są cztery dysze białostockie, dzięki którym woda napowietrza się i odgazowuje, a następnie spływa do komory reakcji. Z komory reakcji woda jest kierowana grawitacyjnie na filtry (4 komory o powierzchni 7,5 m2 każda), a po przefiltrowaniu spływa do zbiorników wody czystej o pojemności 2 x 500m3, znajdujących się pod filtrami. Ze zbiorników woda jest pobierana pompami IIº i tłoczona do sieci.

Typy obecnie zainstalowanych pomp IIº:

-   3 pompy 80 PJM 215; N=18,5 kW

-   l pompa 65 PJM 215; N=l l   kW

-   l pompa 65 PJM 200; N= 11 kW

Moc zainstalowana:    N= 77,5 kW

W pompowni znajdują się również 2 pompy do płukania filtrów:

20 A 32; N= 75 kW każda.

Woda po płukaniu filtrów kierowana jest do osadników wód popłucznych, skąd po odstaniu odprowadzana jest kanałem Ø 500 mm do kanalizacji deszczowej w ul. Starogostyńskiej. W chlorowni zainstalowane są chloratory na podchloryn sodu. Produkcja wody w ostatnich dwóch latach przedstawiała się następująco:

|  | 2001 r. | 2002 r. |
| --- | --- | --- |
| Q roczne w m3/rok | 1.053.000 | 1.113.872 |
| Q śr.dobowe w m3/d | 2.885 | 3.052 |
| Q max dob.w m3/d | 4000 | 4.010 |

- Koncepcja modernizacji stacji wodociągowej.

4.1 Wydajność stacji wodociągowej.

Uzgodniono z Inwestorem, że zmodernizowana stacja wodociągowa będzie posiadała wydajność:

1. Urządzenia Iº (ujęcie i stacja uzdatniania)  -   208 m3/h

2. Urządzenia IIº                                              -   300 m3/h

4.2. Koncepcja ogólna.

Na stacji wodociągowej w Gostyniu występuje problem jakości wody w zakresie przekroczeń stężeń siarczanów oraz twardości wody. Z analiz wykonywanych przez laboratorium ZWiK w Gostyniu wynika, że średnia twardość wody wynosi 600 mg CaCO3/dm3, czyli przekroczenie w stosunku do normy wynosi 100 mg CaCO3/dm3, a średnie stężenie siarczanów wynosi 300 mg S04/dm3 przy dopuszczalnym 250 mg S04/dm3, czyli przekroczenie wynosi 50 mg SO4/dm3.

Z analiz wynika, że twardość występuje w formie węglanowej i niewęglanowej (stąd tak wysokie stężenie siarczanów). Twardość węglanowa stanowi około 0,6 twardości ogólnej. Jest to o tyle istotne, że twardość węglanową można by usunąć poprzez dekarbonizację części wody, natomiast pozostałby problem siarczanów. W celu obniżenia poziomu siarczanów w wodzie należałoby stosować zmiękczanie metodą wapienno sodową, co stanowi duży problem eksploatacyjny i kosztowy.

Eksploatowanych jest osiem  studni o średniej  wydajności  40 - 50 m3/h. Dobowa produkcja wody wynosi 4000 m3/dobę. Praktycznie niemożliwy jest wariant eksploatowania wybranych studni (tych o najniższym stężeniu siarczanów i twardości), bowiem przekroczenie występuje we wszystkich eksploatowanych studniach.

Twardość i stężenie siarczanów w poszczególnych studniach z ujęcia GOSTYŃ

|  | Data poboru próby | Studnia nr |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Twardość mgCaCO3/dm3 | 17.09.2001 04.03.2002 26.03.2002 16.08.2002 | 649 635 | 563 553 542 542 | 548 553 570 556 | 620 599 556 585 | 627 606 642 606 | 563 592 613 599 | 542 578 578 585 | 578 606 499 613 |
| Siarczany mgSO4/dm3 | 17.09 2001 04.03 2002 26.03.2002 16.08.2002 | 375 285 | 305 270 270 270 | 355 325 265 330 | 320 325 310 345 | 350 315 325 325 | 375 300 280 305 | 300 290 285 305 | 250 310 275 315 |

Woda z ujęcia GOLA:

Twardość mg CaCO3/dm3............420 - 510

Siarczany mg SO4/dm3.................l 00 - 120

W świetle powyższych danych charakterystycznych dla wody z ujęcia Gostyń oraz ujęć najbliżej położonych, rozpatrzyć należałoby następujące wersje rozwiązania problemu:

### Wersja „A"

Ze względu na konieczność obniżenia twardości węglanowej oraz stężenia siarczanów, należałoby część wody poddać demineralizacji pełnej na jonitach i wodę zdemineralizowaną zmieszać z wodą uzdatnioną w obecnie stosowanym systemie. Z obliczeń wynika, że aby uzyskać wodę o twardości poniżej 500 CaCO3/l należy około 40 m3/h poddać demineralizacji. Po demineralizacji uzyska się wodę o twardości około 0,2 mval/l (10 mg CaCO3/l) i stężeniu siarczanów około 2 - 3 mg S04/1.

Twardość:

40 m3/h x 10 g CaCO3/m3 + 168 m3/h x 600g CaCO3/m3 = 208x

x = 486 mgCaCO3/dm3

Siarczany:

40 m3/h x 2,5 g SO4/m3 + 168 m3/h x 300 g SO4/m3 = 208 x

x = 242 mg SO4/dm3

Koszt instalacji.

Szacunkowy koszt instalacji do demineralizacji jonowymiennej o wydajności 40 m3/h wynosi około 74.900 Euro (ca 322800 zł.) Koszty eksploatacji powiększone w stosunku do obecnych wynikają ze zużycia soli do regeneracji w ilości 270 kG na dobę. Urządzenie działa w układzie automatycznym. Jedyna obsługa to nasypywanie soli kuchennej do zbiornika zasobowego jeden raz na dobę.

## Wersja „B”

Wariant ten jest podobny do wariantu „A", lecz demineralizacja realizowana jest za pomocą odwróconej osmozy. Instalację stanowiłyby dwa ciągi odwróconej osmozy o wydajności 20 - 25 m3/h każdy. Koszt urządzenia odwróconej osmozy dla dwóch linii 2 x 25 m3/h wynosi około 150.000 Euro (ca 646.500zł).

Koszty eksploatacyjne dla jednej linii:

Moc zainstalowana ..........................................................................ca 68 kW

Zużycie energii.................................................................................ca 1,5 kWh/m3

Zużycie środków chemicznych

(antyskalant, środek kwaśny i ługowy do mycia)........................... ca 0,08 Euro/ m3

i wymiana membran co około 5 lat .................................................ca 25.000 Euro.

## Wersja „C"

Wysoka zasadowość wody pozwala na rozważenie możliwości częściowej dekarbonizacji wody (obniżenie twardości węglanowej) poprzez jej filtrację przez złoże dolomitowo - piaskowe. W tej sytuacji wypełnienie filtrów stanowiłby prażony dolomit (o składzie około 40% CaO i 30% MgO) i piasek kwarcowy stosowany w eksploatowanych filtrach.

Wykorzystanie dolomitu do wody o wysokiej zasadowości spowoduje jej przesycenie węglanami i wytrącenie ich części na złożu. Przed podjęciem tej decyzji należałoby wykonać badania w skali modelowej celem ustalenia wysokości warstwy dolomitu w stosunku do warstwy piasku kwarcowego. Ustalenie tych parametrów w praktyce sprowadzałoby się tylko do dosypywania do eksploatowanych filtrów odpowiedniej ilości dolomitu. Zakłada się, że warstwa ta powinna wynosić 40 cm.

Obliczenie ilości dolomitu:

Powierzchnia filtracji jednej komory:  2,9 x 2,6 = 7,5 m2

Dla czterech filtrów: .............................7,5 x 4   = 30 m2

30 m2 x O,4 m = 12 m3 x 1,3 T/m3 = 15,6 T.

Cena l T dolomitu prażonego wynosi ca 1.700 zł.

15,6 x 1700 = 26.520 zł.

Należałoby rozwijać ten wariant poprzez:

- wykonanie prób w skali modelowej na filtrze doświadczalnym

- wykonanie prób poprzez zasypanie jednego filtra i wykonanie badań w skali technicznej

Wariant ten przy odpowiednim dobraniu jakościowym masy dolomitowej może doprowadzić również do obniżenia stężenia siarczanów.

5. Opis modernizacji stacji wodociągowej

5.1. Ujęcie wody

Jak już wspomniano, w chwili obecnej nie można wiążąco ustalić, które studnie będą podłączone do stacji uzdatniania, która ma pracować z wydajnością 208 m3/h. Proponuje się etapowe dochodzenie do tej wydajności w następujący sposób:

| Studnie | Wydajność m3/h | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| I etap |  |  |
| III | 20 |  |
| V | 20 |  |
| VII | 20 |  |
| VIII | 20 |  |
| IX | 20 |  |
| X | 20 |  |
| Gola 2 | 28 |  |
| Gola 3 | 20 |  |
| Razem etap I | 168 |  |
| II etap |  |  |
| Kosowo 1 | 20 |  |
| Kosowo2 | 20 |  |
| Razem etap II | 40 |  |
| Ogółem | 208 |  |

Studnie podłączone w I etapie dadzą wydajność 168 m3/h, co przy obecnej produkcji wody będzie całkowicie wystarczające. Według danych ZWiK w Gostyniu, średnia produkcja godzinowa w 2002r. wynosiła 127m3/h, a w maksymalnych dobach (l-2 razy w roku) -167 m3/h. Podłączenie studni Gola 2 i Gola 3 spowoduje stosunkowo niewielkie koszty, gdyż studnie te są położone blisko istniejących odwiertów (studnie VIII i X).

W II etapie przewiduje się podłączenie Kosowa (2 studnie: trzeciorzędowa i czwartorzędowa) Długość rurociągu wody surowej - 2,7 km.

Przewiduje się zainstalowanie następujących pomp głębinowych:

| Studnie | Pompy projektowane | Pompy istniejące |
| --- | --- | --- |
|  | Typ pompy | Moc w kW | Typ pompy | Moc w KW |
| III | GC 0.02 | 3,7 | GC 1.03 | 11 |
| V | GC 0.02 | 3,7 | G 80 III A | 13 |
| VII | GC 0.02 | 3,7 | GC 1.05 | 18 |
| VIII | GC 0.02 | 3,7 | G 80 IV A | 18 |
| IX | GC 0.02 | 3,7 | G 80 IV A | 18 |
| X | GC 0.02 | 3,7 | G 80 IV A | 18 |
| Razem |  | 22,2 |  | 96 |
| Studnie istniejące |  |  |  |  |
| Gola 2 | GC 2.03 | 7,5 |  |  |
| Gola 3 | GC 0.03 | 5,5 |  |  |
| Kosowo 1 | GC 0.0.03 | 5,5 |  |  |
| Kosowo 2 | GC 2.03 | 7,5 |  |  |
| Studnie projektowane |  | 26 |  |  |
| Ogółem |  | 48,2 |  | 96 |

Jak wynika z powyższego zestawienia, w istniejących studniach są zainstalowane zbyt duże pompy, generujące zbyt wysokie koszty energii elektryczne.

5.2.  Stacja uzdatniania wody.

Schemat stacji uzdatniania wody za wyjątkiem procesu zmiękczania wody, nie ulegnie zmianie.

5.2.1 .Napowietrzalnia

W napowietrzalni pozostaną obecnie zainstalowane dysze białostockie. Przewiduje się jedynie inne doprowadzenie rurociągu wody surowej do napowietrzalni.

Rurociąg Ø 300 mm zamiast na zewnątrz budynku, pobiegnie według trasy w pierwotnym projekcie t.j. pomiędzy komorami reakcji, następnie przez filtrownię i dalej poprzez komorę napowietrzania do głównego rurociągu Ø 300 mm.

Pozwoli to na zainstalowanie przepływomierza wewnątrz budynku z zachowaniem właściwych odcinków pomiarowych.

5.2.2 Komora reakcji.

W komorze reakcji nie przewiduje się żadnych zmian. Wymienione zostaną jedynie rurociągi spustowe, przelewowe oraz wody surowej, znajdujące się na zewnątrz komór. Rurociągi stalowe zostaną zastąpione rurociągami PVC klejonymi.

5.2.3 Filtrownia.

Filtrownia została pierwotnie zaprojektowana na wydajność 286 m3/h.

Obecnie wydajność wyniesie 208 m3/h. Sprawdzenie prędkości filtracji:

Jedna komora posiada powierzchnię 7,5 m2.

V= 208 / 4 x 7,5 = 6,9 m/h

Przy wyłączeniu jednej komory:

V = 208 / 3 x 7,5 = 9,2 m/h

Prędkość filtracji powinna wynosić 10 – 12 m/h, z czego wynika, że filtry nie wymagają rozbudowy a nawet posiadają  pewien zapas. Rurociągi oraz armatura związana z obsługa filtrów znajduje się w galerii rur pod filtrami. Wszystkie rurociągi stalowe zostaną wymienione i zastąpione rurociągami PVC klejonymi, a zasuwy – przepustnicami z napędem elektrycznym. Do płukania filtrów zostaną zastosowane nowe pompy (omówiono je w opisie pompowni).

5.2.4. Chlorownia

Przewiduje się chlorownie na podchloryn sodu. Zostanie ona przeniesiona z obecnego pomieszczenia do części środkowej budynku. Przewiduje się również magazyn podchlorynu sodu z wejściem z zewnątrz budynku.

5.2.5. Osadniki wód popłucznych

Nie przewiduje się żadnych zmian dla osadników, można jedynie przewidzieć wymianę zasuw odcinających poszczególne komory.

5.2.6. Zmiękczanie wody

Jak wynika z analiz woda wymaga zredukowania twardości i siarczanów. Ze względu na znaczne koszty zmiękczania wody proponuje się przyjęcie częściowego zmiękczania wody (30-40 m3/h) i mieszania z reszta wody uzdatnionej (Wersja „A” tj. zmiękczanie metodą wymiany jonitowej). Dobrano zmiękczacz produkcji CULLIGANA typ HB 2100 ULTRA  LINE. Zastosowane zostaną dwa zmiękczacze pracujące przemiennie, gdyż konieczna jest regeneracja żywic jonowymiennych co 4-6 godzin. Średnica zmiękczaczy wyniesie D = 1,5 m, a wysokość H = 2,6 m. Do przygotowania solanki przewiduje się dwa zbiorniki z tworzywa sztucznego D = 1,58 m: H = 1,26 m.

Woda do zmiękczania będzie pobierana z rurociągu ssawnego wody uzdatnionej (w pompowni) dwoma pompami i podawana do zmiękczaczy, a następnie będzie wtłaczana do rurociągów podających wodę do miasta.

Załączanie pomp do zmiękczania będzie się odbywało poprzez zainstalowany na rurociągu wody surowej testomat mierzący twardość wody dopływającej do stacji uzdatniania. Jeżeli twardość wody przekroczy wartość dopuszczalną, załączają się pompy i podają wodę do zmiękczaczy. Zainstalowany zostanie również drugi testomat na rurociągu wody do miasta, który gdy wzrasta twardość wody daje sygnał do włączenia „świeżego„ zmiękczacza i odstawienia do regeneracji pracującego.

Jak wynika z powyższego opisu cały proces zmiękczania będzie się odbywał automatycznie.

Niezależnie od procesu zmiękczania proponuje się zainstalowanie na rurociągu wody zmiękczonej inhibitora typu ION, który będzie chronił całą instalację przed osadzaniem kamienia i korozją. Koszt takiego urządzenia wynosi około 22.900 € (98.700 zł.). Zastosowanie inhibitora zalecał również prof. Apolinary Kowal, przestrzegając, że jego brak będzie prowadził do zarastania sieci wodociągowej.

5.2.7. Pompownia II0

Według ustaleń Inwestora, wydajność pompowni IIº powinna wynosić 300 m3/h a wysokość podnoszenia pomp 45-50 m. Obecnie pompy IIº są wyeksploatowane i wymagają wymiany na jednostki nowe, energooszczędne. Dobrano zestaw pomp ZH-CR/M5 x 64-3-1/15 kW. Zestaw będzie zbudowany z pięciu pionowych pomp Grundfosa typu CR, z czego jedna pompa będzie rezerwową. Pompy zamontowane będą na ramie wykonanej ze stali kwasoodpornej.

Pompy IIº będą sterowane za pomocą sterownika IC2001 ,współpracującego z przetwornicą częstotliwości firmy Danfoss. Sterowanie to pozwala na utrzymanie stałego ciśnienia na rurociągu tłocznym, niezależnie od wielkości rozbiorów. Zgodnie z życzeniem Inwestora zaprojektowano podwójne kolektory ssawne i tłoczne. Kolektory ssawne będą wspólne dla pomp II° i pomp do płukania. Będą posiadały średnicę 2 x Ø 400 mm. Rurociągi tłoczne II0 projektuje się na 2 x Ø 250 mm. Wszystkie rurociągi w pompowni projektuje się z PVC klejonego. Na rurociągach  tłocznych  pomp  IIº  będą  zainstalowane  przepływomierze Dnom =150 mm, a na rurociągu tłocznym pomp do płukania, przepływomierz Dnom = 300 mm.

5.2.8. Pompy do płukania.

Płukanie filtrów powinno się odbywać z intensywnością i = 17 l/sm2. Powierzchnia jednego filtra wynosi 7,5 m2.

Wydajność pomp powinna wynosić:

Q =i x F= 17 x 7,5 = 127,5 l/s = 459 m3/h

Przyjęto zestaw pomp 3 x CLM150/264/15 kW. Wydajność pomp: 460 - 500 m3/h Wysokość podnoszenia:   16 - 18 m.

Pompy będą osadzone na wspólnej ramie wykonanej ze stali kwasoodpornej. Pompy II0 i pompy płuczne będą posiadały wspólną szafę sterowniczą.

5.2.9. Pompy podające wodę do układu zmiękczania.

Pompy będą posiadały wydajność 40 m3/h; H = 65-70 m, I moc N = 3 x 7,5 kW. Jedna z pomp będzie rezerwową. Dobrano zestaw pomp ZH-CR3.32.4.2/7,5 kW.

5.3.  Zbiorniki wody.

Istniejące zbiorniki podfiltrowe posiadają pojemność 2 x 500 m3. Wynosi to około 30% produkcji dobowej i jest wystarczające do pokrycia nierównomierności rozbioru wody.

5.4.  Automatyka, pomiary i sterowanie.

Przewiduje się pełne zautomatyzowanie pracy wodociągu. Kontrola pracy obiektu będzie zlokalizowana w centralnej dyspozytorni z pełną wizualizacją pracy obiektu, odczytem wszystkich parametrów pracy, możliwością sterowania i regulacji przez upoważnionych pracowników, pełną archiwizację wybranych parametrów. Parametry będą rejestrowane i archiwizowane na czasokresy ustalone z użytkownikiem. Wizualizacja pracy obiektu będzie również przekazana na monitor w dyrekcji wodociągów.

Zakres automatyzacji obiektu.

1.    Pompy głębinowe: pomiary przepływu, lustra wody, prądu, czasu pracy.

2.    Zbiornik kontaktowy: H max - wyłącza pracę pomp głębinowych.

- Zbiornik wody uzdatnionej: pomiar ciągły poziomu, H max.-wyłącza pracę pomp

głębinowych, H min. - wyłącza pracę pomp II0 i pomp płucznych.

- Komory filtracyjne: Każdy filtr będzie wyposażony we własną szafkę sterowniczą umożliwiającą sterowanie miejscowe lub z centralnej dyspozytorni z przekazem informacji do centralnej dyspozytorni. Płukanie filtrów będzie się odbywało pod kontrolą upoważnionego pracownika. Sygnał „ start płukania" uruchamia pracę pomp płucznych. Przewiduje się regulację odpływu wody sterowaną ciśnieniem z każdego filtra.

Sygnalizacja poziomu wody w filtrze:

H max. - odcina dopływ wody surowej do filtra.

H min. - steruje zaworem odcinającym na odpływie, celem zabezpieczenia złoża filtracyjnego przed odkryciem. Sygnał „stop płukania" wyłącza pracę pomp płucznych. Na rurociągu tłocznym pomp płucznych przewiduje się pomiar przepływu i ciśnienia.

5.  Pompownia II °.

Przewiduje się zastosowanie zestawów pompowych sterowanych własnym sterownikiem umożliwiającym sekwencyjną pracę pomp, przekazanie i wizualizację podstawowych parametrów pracy do centralnej dyspozytorni. .Sterownik współpracuje z przetwornicą częstotliwości, co pozwala na utrzymanie stałego ciśnienia w rurociągu tłocznym wody uzdatnionej, niezależnie od wielkości rozbioru wody.

6.  Pompy płuczne.

Zastosowany zostanie zestaw pompowy z własnym sterownikiem umożliwiającym sekwencyjną pracę pomp i przekazanie wraz z wizualizacją podstawowych parametrów pracy do centralnej dyspozytorni.

7.  Pomiary ogólne

- na zbiorczym rurociągu wody surowej: pomiar i rejestracja przepływu i ciśnienia.

- na dwóch rurociągach wody uzdatnionej: pomiar i rejestracja przepływu, ciśnienia, stężenia chloru.

Miernik stężenia chloru w wodzie steruje pracą zestawu dozującego podchloryn sodu, wyposażonego we własny system automatyki dozowania.

8.  Zabezpieczenie obiektu.

Obiekt będzie wyposażony w sygnalizację alarmową otwarcia włazów pomp głębinowych, sygnalizację alarmową otwarcia drzwi i okien obiektów technologicznych, wizualizację obszaru i bramy wjazdowej.

9.  Zmiękczanie wody.

Opis sterowania urządzeniami związanymi ze zmiękczaniem wody zawarto w rozdz. 5.2.6.

6.  Rurociągi zewnętrzne.

Poza terenem stacji wodociągowej niektóre rurociągi wymagają wymiany z powodu korozji lub rozbudowy (podłączenie nowych ujęć)

6. l.  Rurociągi wody czystej.

Wymiany wymaga główny rurociąg wody czystej do miasta Ø 400 mm od stacji do torów kolejowych oraz odgałęzienie Ø 200 mm w kierunku ul. Starogostyńskiej. Odcinek rurociągu  Ø 400 mm od stacji do w/w odgałęzienia zostanie zgodnie z życzeniem Inwestora zastąpiony dwoma rurociągami Ø 250 mm, a dalszy jego przebieg do torów kolejowych -już jako pojedynczy rurociąg Ø 400 mm. Wszystkie opisane powyżej rurociągi projektuje się wykonać z rur PVC lub PE. Ponadto z rurociągów wody czystej projektuje się:

- spięcie końcówki sieci ze wsi Gola z siecią Gostynia (ul. Zacisze). Będzie to  rurociąg  Ø 110 mm z rur PVC o długości 1,0 km

- spięcie sieci ze wsi Kunowo z siecią w Gostyniu (ul. Pozanańska). Będzie to rurociąg Ø 110 mm z rur PVC o długości 2 km.

6.2. Rurociągi wody surowej.

Projektowane rurociągi wiążą się z podłączeniem ujęć wody w Goli i Kosowie.

Zestawienie długości projektowanych rurociągów.

| Średnice rurociągów w mm | Długość rurociągów w m |
| --- | --- |
| Rurociągi wody czystej |  |
| 400 | 500 |
| 280 | 600 |
| 225 | 310 |
| 110 | 3000 |
| Razem | 4410 |
| Rurociągi wody surowej |  |
| 200 | 600 |
| 160 | 3100 |
| Razem | 3700 |
| Ogółem | 8110 |

7. Koncepcja przebudowy i modernizacji stacji uzdatniania wody w Gostyniu –

Architektura

Budynek SUW w Gostyniu ze względu na zastosowanie nowoczesnej technologii oraz rezygnację z niektórych funkcji jakie „Stacja" spełniała dotychczas (np.serwisowanie sieci) wymaga przebudowy i modernizacji polegającej na:

-zmniejszeniu ilości pomieszczeń (wyburzenie części budynku),

-przebudowie układu wnętrz pozostałej części obiektu,

-wymianie lub modernizacji elementów budowlanych wnętrz,

-dociepleniu budynku,

-modernizacji infrastruktury technicznej obsługującej budynek.

-modernizacji i przestylizowaniu elewacji obiektu.

Zakres niezbędnych wyburzeń części parterowej został uwidoczniony na rzucie parteru. Likwidacji ulegnie także kilka pomieszczeń w piwnicy co również zostało uwidocznione na rzutach. Zasypanie oraz wyburzenie zbędnych pomieszczeń dotyczy jedynie budynku parterowego, bryła budynku piętrowego zostanie jedynie przestylizowana.

W parterowej części obiektu przebudowie ulegnie również układ wnętrz, który został tak przeprojektowany aby wejście wraz z dyspozytornią znajdowało się od strony drogi wjazdowej i wejścia na teren stacji Wszystkie pomieszczenia parteru łączy korytarz (doświetlony pasem istniejących okien) co uczytelni cały wewnętrzny układ tej części obiektu. Samo wejście poprzedzone zostanie przedsionkiem i wysuniętym zadaszeniem co dodatkowo zaznaczy wejście do obiektu. Istniejące wejście z tyłu budynku wykorzystane będzie jako wejście gospodarcze. Od strony tylnej będą dostarczane niezbędne do obsługi

Wymiana elementów wnętrz polegać będzie na zastosowaniu nowych wykładzin ścian i podłóg (glazura, płytki chemoodporne itp.) zastosowaniu sufitów podwieszonych (w niektórych wnętrzach) wymianie oświetlenia, robotach malarskich, wymianie umeblowania itp.

Cały obiekt w związku z nowymi normami cieplnymi należy docieplić, warstwą styropianu lub wełny min. na ścianach oraz warstwą wełny na dachu. Wymienić należy również cały system odwodnienia - rynny i rury spustowe

Wymianie podlegać będzie również wewnętrzna instalacja wodna i kanalizacyjna oraz instalacja centralnego ogrzewania z wymianą kotła włącznie. Proponuje się

zastosowanie kotła olejowego wraz z zamontowaniem niezbędnej ilości zbiorników olejowych w kotłowni

Ze względu na konieczność modernizacji elewacji, zmianę gabarytu i układu wnętrz

części parterowej, konieczność ograniczenia ilości okien w części wysokiej obiektu postanowiono przestylizować obiekt nadając mu nowocześniejszą formę. Proponuje się zastosowanie nowoczesnych materiałów elewacyjnych tj. blacha typu „alukobond", blacha falista, tynki syntetyczne, profile stalowe, stolarka aluminiowa. Sposób kształtowania budynku uwidoczniony został na rysunkach elewacji i aksonometrii. Pretekstem do zastosowania blachy falistej była konieczność zmniejszenia ilości okien drugiej kondygnacji budynku wysokiego. Możliwe to jest stosując lekką metodę polegającą na wykonaniu stelażu

z lekkich profili stalowych i przymocowaniu do niego blachy falistej. W celu wzmocnienia

żelbetowego wysięgnika należy wesprzeć go dodatkowo profilami stalowymi Ponieważ obiekt znajduje się w lesie postanowiono pomiędzy ww. profile przytwierdzić stelaż na pnącza, które będą elementem wkomponowania obiektu w otaczającą go przyrodę. Ten sam element zastosowano przy zadaszeniu głównego wejścia do budynku co ujednolici architekturę całego obiektu.

Modernizacji ulegną również pozostałe elementy znajdujące się na terenie stacji tj. drogi, oświetlenie, stacja transformatorowa, ogrodzenie.

8. Kotłownia i instalacja c.o. i c.w.u.

Przewiduje się wymianę instalacji c.o. i c.w.u. oraz budowę nowej kotłowni olejowej. Zapotrzebowanie ciepła po modernizacji obiektu i wykonaniu dociepleń ścian zewnętrznych, przy zachowaniu współczynników „k" wynikających z Rozporządzenia Ministra Infrastrukrury Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wynosić będzie około 100 kW.

Przewiduje się realizację instalacji c.o. z rur miedzianych w oparciu o grzejniki płytowo-konwektorowe. W celu osiągnięcia możliwości oszczędzania energii proponujemy podział na dwa niezależne obiegi zapewniające odrębne sterowanie pracą instalacji w układzie trzyzmianowej pracy załogi.

Dla przykładu, pomieszczenia w których pracują pracownicy tylko na pierwszej zmianie będą ogrzewane tylko w godzinach pracy. Pozostały czas w okresie doby, instalacja w tych pomieszczeniach będzie pracowała z planowymi obniżeniami temperatury. Efekt ten zostanie osiągnięty dzięki zastosowaniu automatyki pogodowej z zegarem tygodniowym w systemie dwukanałowym. Kotłownia realizowana będzie w oparciu o najnowsze rozwiązania techniczne jako wodna niskotemperaturowa, przy zachowaniu sprawności około 95 %.

Przewiduje się przygotowanie ciepłej wody użytkowej dla załogi w pojemnościowym podgrzewaczu c.w.u.

Kotłownia z uwagi na brak gazu, będzie opalana olejeni opałowym, przy zachowaniu czasu między tankowaniami paliwa zgodnego z wymaganiami Inwestora.

Szacunkowy koszt wymiany instalacji c.o. i c.w.u. wynosi Około 48.000 zł bez uwzględnienia modernizacji sanitariatów (armatura, przybory sanitarne). Szacunkowy koszt realizacji nowej kotłowni olejowe z uwzględnieniem niezbędnych przeróbek budowlanych obejmujących pomieszczenia kotłowni i magazynu oleju opałowego wynosić Będzie około 52.000 zł.

9.  Zasilanie w energię elektryczną.

Przewiduje się wykorzystanie istniejącego zasilania obiektu, przy pozostawieniu bez zmian mocy zainstalowanej uzgodnionej z Zakładem Energetycznym.

W budynku trafo, istniejący transformator pozostanie bez zmian, natomiast agregat prądotwórczy wymaga remontu. W rozdzielni, w budynku stacji, przewiduje się całkowitą wymianę szaf energetycznych.

ZESTAWIENIE KOSZTÓW MODERNIZACJI STACJI UZDATNIANIA WODY

| Kategoria kosztu | Koszty [zł] |
| --- | --- |
| Modernizacja stacji wodociągowej w Gostyniu | 1 298 000 |
| Remont budynku stacji wodociągowej | 1 064 000 |
| Budowa rurociągów, wymiana pomp | 1 196 000 |
| Modernizacja ujęcia wody w Goli | 531 000 |
| Modernizacja ujęcia wody w Kosowie | 1 055 000 |
| RAZEM | 5 144 000 |

Do powyższej kwoty należy doliczyć koszt opracowania dokumentacji – ok. 150 000 zł

WIELOLETNI PLAN ZAKUPÓW

NIEZBĘDNYCH DO PRAWIDŁOWEGO

FUNKCJONOWANIA URZĄDZEŃ

WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ

KANALIZACYJNYCH

DZIAŁ MECHANICZNO – ENERGETYCZNY

I. 2005 r.

1. Koparko – ładowarka								 250 000 zł

2. System wizualizacji, sterowania i monitoringu przepompowni

ścieków na terenie gm. Gostyń z wykorzystaniem pakietowego

przesyłu danych GPRS								 100 000 zł

350 000 zł

#### II. 2006 r.

1.Samochód towarowo - osobowy 							   87 700 zł

#### III. 2007 r.

1.Samochód towarowo - osobowy							   87 700 zł

#### IV. 2009 r.

1.Specjalistyczny samochód kanalizacyjny 						 500 000 zł

LABORATORIUM

I. 2005 r.

1.Zakup wyposażenia (sprzętu) laboratoryjnego

2.Przebudowa i modernizacja pomieszczeń

56 386 zł

II. 2006 r.

1.Zakup wyposażenia (sprzętu) laboratoryjnego			                                                                                                     	  										   21 700 zł

##### III. 2007 r.

1.Zakup wyposażenia (sprzętu) laboratoryjnego

26 260 zł

Przewodniczący Rady

/-/Piotr Radojewski