Uchwała Nr XVIII/144/03

# Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia  12 grudnia 2003 roku

w sprawie: przyjęcia zmian do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego

dla Gminy Gostyń

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Gostyniu uchwala co następuje:

§ 1

W Wieloletnim Planie Inwestycyjnym dla Gminy Gostyń, przyjętym uchwałą Nr XXIX/235/2000 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 17 listopada 2000 r. oraz zmienionym uchwałą Nr XLII/400/2001 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 14 grudnia 2001 r., uchwałą nr XLVII/437/2002 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 24 maja 2002 r., uchwałą nr L/463/2002 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 6 września 2002 r. i uchwałą nr XVIII/98/03 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 22 sierpnia 2003 r., wprowadza się następujące zmiany:

- Skreśla się inwestycje:

  - „Budowa ulicy łączącej ul. Lipową z ul. Wolności w Gostyniu”

  - „Modernizacja ul. Ogrodowej w Gostyniu”

  - „Budowa drogi od. ul. Poznańskiej do ul. Nad Kanią w Gostyniu”

  - „Budowa ulicy łączącej ul. Wolności z ul. Ogrodową”

  - „Budowa ulicy łączącej ul. Łąkową z ulicą biegnącą wzdłuż rzeki Kani”

  - „Budowa ulicy łączącej ul. Fabryczną z ul. Helsztyńskiego (wzdłuż rzeki Kani)”

- Dopisuje się inwestycje:

  - „Modernizacja układu komunikacyjnego Gostynia”

  - „Przebudowa drogi w Malewie”

  - „Budowa nawierzchni jezdni z trylinki z odwodnieniem – Poraj”

  - „Budowa kanalizacji deszczowej – Poraj”

  - „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na Poraju”

  - „Poszerzenie strefy przemysłowej na Poraju”

  - „Budowa kanalizacji sanitarnej w Krajewicach”

  - „Budowa kanalizacji sanitarnej w Ziółkowie”

  - „Budowa kanalizacji sanitarnej w Czajkowie”

  - „Budowa kanalizacji sanitarnej w Czachorowie”

  - „Realizacja programu mieszkaniowego”

  - „Modernizacja stacji wodociągowej w Gostyniu i ujęć wody w Goli i w Kosowie”

  - „Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na os. Pożegowo”

- Charakterystyka inwestycji, zawarta w rozdziale 4.1. Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Gostyń, otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

- Tabela Nr 12 „Zestawienie nakładów inwestycyjnych i źródeł finansowania” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

- Tabela Nr 14 „Ustalenie priorytetów inwestycyjnych” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

- Tabela Nr 15 „Zestawienie nakładów inwestycyjnych i źródeł finansowania wg wartości bieżących” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

- Tabela Nr 16 „Nakłady inwestycyjne finansowane ze środków własnych (według malejącego priorytetu)” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Pozostałe zapisy Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Gostyń pozostają bez zmian.

§ 3

Załączniki stanowią integralną część niniejszej uchwały i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Gostyń.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gostynia.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Przewodniczący Rady

/-/Piotr Radojewski

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XVIII/ 144/03 Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia  12 grudnia 2003 r.

w sprawie: przyjęcia zmian do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Gostyń

Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Gminy Gostyń Rada Miejska przyjęła uchwałą nr XXIX/235/2000 z dnia 17 listopada 2000 roku. Znalazły się w nim 24 inwestycje przewidziane do realizacji w latach 2001-2005. Zapisano tam zarówno inwestycje jednoroczne jak i wieloletnie. Z założenia Wieloletni Plan Inwestycyjny jest planem kroczącym, podlegającym ciągłym zmianom.

Pierwszą zmianę WPI Rada Miejska w Gostyniu przyjęła uchwałą nr XLII/400/2001 z dnia 14 grudnia 2001 r. Aktualizacja Wieloletniego Planu Inwestycyjnego polegała na ustaleniu priorytetów nowych inwestycji do wysokości wolnych środków na inwestycje w odniesieniu do możliwości finansowych gminy na lata 2002-2006.

Kolejna zmiana Wieloletniego Planu Inwestycyjnego nastąpiła uchwałą nr XLVII/437/2002 z dnia 24 maja 2002 roku. Polegała ona na przyjęciu do realizacji inwestycji pn. „Budowa krytej pływalni w Gostyniu” oraz przesunięciu realizacji zadań „Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 5” oraz „Modernizacja stacji oczyszczania wody przy basenie kąpielowym OSiR w Gostyniu” na lata 2002-2007.

Następna zmiana Wieloletniego Planu Inwestycyjnego wprowadzona uchwałą Nr L/462/2002 z dnia 6 września 2002 r. dotyczyła wprowadzenia inwestycji „Przebudowa drogi gminnej w Brzeziu” oraz przesunięciu terminów realizacji zadań „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Dusina” na rok 2005 oraz „Sanitacja wsi Daleszyn i Stary Gostyń” na lata 2002–2004. Zaistniałe zmiany w WPI spowodowane były możliwością uzyskania dotacji funduszu SAPARD.

Ostatnie zmiany, wprowadzone uchwałą nr XIII/98/03 z dnia 22 sierpnia 2003 r., polegały na uszczegółowieniu planowanej inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w Brzeziu” i rozbiciu jej na dwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej 8307P wraz z budową jednostronnego chodnika w Brzeziu” oraz „Budowa kanalizacji deszczowej we wsi Brzezie – na odcinku przebudowywanej drogi gminnej w Brzeziu”. Zmiana ta jest spowodowana możliwością pozyskania środków z funduszu przedakcesyjnego Unii Europejskiej SAPARD na oba te zadania inwestycyjne.

Ponadto we wszystkich załącznikach usunięto inwestycje, których realizację zakończono w latach 2002 i 2003.

Obecna nowelizacja przygotowana została w oparciu o następujące założenia:

- podstawą do sporządzenia przedkładanej wersji WPI jest projekt, który przygotowano na sesję w maju 2003 roku. Jego zawartość merytoryczna była wówczas dyskutowana na posiedzeniach komisji branżowych Rady Miejskiej w okresie od 12 do 15 maja 2003 roku. Komisje nie zgłosiły wówczas żadnych zastrzeżeń (z wyjątkiem inwestycji w Daleszynie). Zakres planu zmodyfikowano w oparciu o sugestie i wnioski wynikające z przeprowadzonych konsultacji;

- nakłady na inwestycje, których realizację zaplanowano na rok 2004 (bez względu na to, czy na ten rok przypada kontynuacja czy początek inwestycji, czy też jest to inwestycja jednoroczna) przyjęto w wysokościach, jakie przewiduje się umieścić w projekcie budżetu na rok 2004;

- łączne kwoty nakładów inwestycyjnych przewidywanych na lata 2005-2008 przyjęto w wysokości wyższej, niż wynikałoby to z prognoz finansowych na te lata, z uwagi na fakt, że do WPI trafiły wszystkie zadania, przy realizacji których zakłada się finansowe wsparcie z funduszy pomocowych Unii Europejskiej. Wysoce prawdopodobne jest, że wykonanie zadań, które nie zostaną z tego źródła dofinansowane, trzeba będzie odłożyć na termin późniejszy. Tymczasem procedura ubiegania się o pieniądze z Funduszu SAPARD, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF), czy Europejskiego Funduszu Społecznego (ESF), wymaga przedłożenia przez podmiot wnioskujący dokumentu potwierdzającego umieszczenie danej inwestycji w planach budżetowych. Dla zadań wykraczających terminem realizacji poza najbliższy rok budżetowy dokumentem takim jest WPI.

- w zestawieniach tabelarycznych, precyzujących źródła i wysokości finansowania, uwzględniono prognozę dochodów Gminy oraz założenia polityki kredytowej Gminy (w tym plan spłaty zaciąganych przez Gminę zobowiązań);

- WPI – oprócz wspomnianych wyżej preferencji wynikających z priorytetu dla inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych – uwzględnia zapisy i wytyczne innych dokumentów przyjętych do realizacji przez samorząd gminy. Należą do nich: „Strategia rozwoju Miasta i Gminy Gostyń”, „Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy”.

- w przypadku inwestycji zlokalizowanych na obszarach, dla których nie powstały jeszcze miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, w WPI uwzględniono termin realizacji przewidujący szacunkowy czas niezbędny na przeprowadzenie pełnej procedury planistycznej.

Nowe inwestycje, które pojawiły się w WPI, są efektem przeprowadzonych konsultacji środowiskowych i dyskusji wewnątrzsamorządowych.

W poz. 1, 19, 21 nie wskazano szczegółowego zakresu inwestycji. Zapisy te zostaną uszczegółowione z chwilą przyjęcia stosownych opracowań. Obecność w WPI na wskazanie kierunków polityki gminnego samorządu.

Projekty inwestycji, których realizacja może nastąpić z udziałem finansowym funduszy unijnych, są nadal opracowywane, konsultowane i zgłaszane przez zakłady i jednostki budżetowe. Jeśli pozytywnie wypadnie ich ocena formalna i merytoryczna przez jednostkę, która decydować będzie o rozdziale i przyznawaniu dofinansowania z tych funduszy, WPI może być poddany weryfikacji i uzupełniony o nowe pozycje.

## Przewodniczący Rady

/-/Piotr Radojewski

ZAŁĄCZNIK Nr 1

do uchwały RM Nr XVIII/144/03

z dnia 12 grudnia 2003 r.

Charakterystyka inwestycji

- Modernizacja układu komunikacyjnego Gostynia. Zadanie polega na systematycznej zmianie układu komunikacyjnego miasta. Inwestycje obejmą budowę i modernizację wewnętrznych ulic Gostynia. Działanie oparte będzie na studium projektowym i koncepcji programowej. Dokumenty te wskażą etapowość realizacji. Wypracowane etapy zostaną przedstawione Radzie Miejskiej i – po ich akceptacji – jako konkretne zadania zostaną naniesione do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. Proponowane wielkości nakładów na realizację inwestycji drogowych mają charakter szacunkowy, a ich uszczegółowienie nastąpi po analizie studium projektowego pod kątem etapowości działań.

- Przebudowa drogi w Malewie. Obecnie droga gminna Malewo – Daleszyn posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości 4,0 m. W związku z tym, że przy drodze tej we wsi Malewo znajduje się zakład przemysłowy, drogę tę użytkują pojazdy ciężarowe o dużym tonażu, dowożące surowce do i wywożące wyroby gotowe z firmy. Poszerzenie jezdni do szerokości 6,5 m i ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej w znacznym stopniu poprawi bezpieczeństwo poruszających się tędy pojazdów. Inwestycję planuje się przeprowadzić w latach 2005-2007. Zadanie wpisano do systemu ewidencji kart projektów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

- Budowa kanalizacji deszczowej na Poraju. To kontynuacja działań w zakresie przygotowania infrastruktury technicznej w strefie przemysłowej w rejonie Czachorowa. To kontynuacja inwestycji z 2003 r. Powstaje tam kanalizacja deszczowa z rur PCV ( 500 na długości 385 mb (2003: 117 mb, 2004: 125 mb, 2005: 143 mb), służąca odwodnieniu utwardzonych placów magazynowo-składowych. Zadanie wpisano do systemu ewidencji kart projektów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, gdzie otrzymało ocenę: „ranking 2”.

- Budowa nawierzchni jezdni z trylinki z odwodnieniem na Poraju. Przygotowanie infrastruktury technicznej. Jest to kontynuacja inwestycji rozpoczętej w roku 2003 w strefie przemysłowej Poraj. Ten etap obejmuje budowę jezdni o długości 280 mb wraz z odwodnieniem, zabezpieczającej dojazd do inwestycji przemysłowych. Realizacja nastąpi w 2004 roku. Zadanie wpisano do systemu ewidencji kart projektów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, gdzie otrzymało ocenę: „ranking 2”. W roku 2006 planuje się pobudować odcinek drogi gminnej na długości ok. 600 mb wraz z pasem postojowym i odwodnieniem. Na jezdni oraz na pasie postojowym planuje się pobudować nawierzchnię z trylinki grubości 12 cm na podbudowie betonowej.

- Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na Poraju. Inwestycja polega na budowie sieci wodno–kanalizacyjnej na terenach przeznaczonych pod działalność inwestycyjną w strefie przemysłowej w rejonie Czachorowa. Długość nowej sieci wyniesie 160 mb. Do kolejnych działek sieć wodociągowa i kanalizacyjna o długości ok. 600 mb zostanie doprowadzona w 2005 r.

- Poszerzenie strefy przemysłowej na Poraju. Z uwagi na szerokie zainteresowanie terenami przemysłowymi w Czachorowie zamierza się wykupić kolejnych ok. 12 ha gruntów.

Doprowadzona zostanie sieć wodno-kanalizacyjna oraz pobudowana droga dojazdowa (te zadania uwzględniono w poz. 4-5).

- Przebudowa drogi gminnej 8307P wraz z budową jednostronnego chodnika w Brzeziu. Realizację inwestycji rozpoczęto w 2002 roku od opracowania dokumentacji technicznej. W 2003 roku dokonano przebudowy drogi (dwustronne ułożenie krawężnika, odwodnienie i położenie warstwy dywanika). Finansowanie inwestycji następuje ze środków własnych gminy (62,5%) oraz dotacji z funduszu SAPARD (37,5%). W roku 2004 przewidywana jest kontynuacja inwestycji na odcinku 1700 mb – w analogicznym zakresie prac. Zadanie będzie dofinansowane również ze środków funduszu SAPARD.

- Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku przebudowywanej drogi gminnej w Brzeziu. Realizacja inwestycji planowana jest w 2004 roku, łącznie z przebudową drogi gminnej w Brzeziu. Zostanie zbudowana sieć kanalizacji deszczowej o długości 950 mb z rur PCV Ø 315 i Ø 400. Inwestycja dofinansowana będzie ze środków SAPARD.

- Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Daleszynie. Realizację tej inwestycji planuje się w roku 2004. Polegać ona będzie na budowie oczyszczalni ścieków we wsi Daleszyn, położeniu sieci kanalizacyjnej w tej wsi na długości 4195 m (z 96 przyłączami) oraz na położeniu sieci kanalizacyjnej we wsi Gostyń Stary na długości 1829 m (z 82 przyłączami). Inwestycja jest zgodna z celami strategicznymi, poprawia stan środowiska naturalnego oraz jakość życia mieszkańców. Zadanie będzie w 55% finansowane ze środków własnych Gminy (w tym pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska) oraz w 45% dotacją z funduszu SAPARD.

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Starym Gostyniu. Inwestycja polegać będzie na budowie sieci kanalizacyjnej na długości 1829 m (z 82 przyłączami). Zamierza się ją przeprowadzić w 2004 roku. Inwestycja jest zgodna z celami strategicznymi, poprawia stan środowiska naturalnego oraz jakość życia mieszkańców. Zadanie będzie w 55% finansowane ze środków własnych Gminy (w tym pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska) oraz w 45% dotacją z funduszu SAPARD.

- Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Dusina. Realizację tej inwestycji planuje się na rok 2005. Polegać ona będzie na położeniu sieci kanalizacyjnej na długości 1600 mb. Inwestycja jest zgodna z celami strategicznymi, poprawia stan środowiska naturalnego oraz jakość życia mieszkańców.

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Krajewicach. Budowa infrastruktury technicznej i zadania pro-ekologiczne; sanitacja wsi na terenach wiejskich nie posiadających kanalizacji sanitarnej. Budowa kanalizacji rozdzielczej grawitacyjnej z systemem przepompowni lokalnych z odprowadzeniem ścieków rurociągiem tłocznym do kanalizacji sanitarnej w ul. Wrocławskiej (2006).

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Ziółkowie. Budowa infrastruktury technicznej i zadania proekologiczne; Sanitacja wsi na terenach wiejskich nie posiadających kanalizacji sanitarnej. Budowa kanalizacji rozdzielczej grawitacyjnej z systemem przepompowni lokalnych z odprowadzeniem ścieków rurociągiem tłocznym do rurociągu sieci kanalizacyjnej we wsi Krajewice (2007).

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Czajkowie. Budowa infrastruktury technicznej i zadania proekologiczne; Sanitacja Czajkowa, wsi o zabudowie skupionej. Przewidziano do budowy kanalizację sanitarną rozdzielczą grawitacyjną z systemem przepompowni lokalnych z odprowadzeniem ścieków do kanalizacji sanitarnej w Brzeziu (2008).

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Czachorowie. Budowa infrastruktury technicznej i zadania pro-ekologiczne; W Czachorowie przewidziano do budowy kanalizację sanitarną rozdzielczą grawitacyjną z systemem przepompowni lokalnych z odprowadzeniem ścieków do kanalizacji sanitarnej Gostyń-Poraj (2008).

Inwestycja obejmująca budowę kanalizacji w Krajewicach, Ziółkowie, Czajkowie i Czachorowie, podzielona na etapy określone w poz. 12, 13, 14 i 15, została wpisana do systemu ewidencji kart projektów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, gdzie otrzymała najwyższą ocenę: „ranking 1”.

- Budowa krytej pływalni w Gostyniu. Realizację inwestycji przewiduje się w latach 2004–2007. Pływalnia będzie posiadała basen sportowy 25 x 12,5 m, widownię na ok. 50-100 osób, basen rehabilitacyjno-rekreacyjny ze zjeżdżalnią i saunę. Przewiduje się również możliwość prowadzenia gastronomii oraz zainstalowania dodatkowych elementów – takich jak np. masaż wodny, gejzer, itp. Zainstalowany będzie system kasowo-biletowy. Niezbędna będzie budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przyłącza energetycznego. Koszt całości inwestycji szacuje się na około 10 mln zł. Finansowanie inwestycji przewiduje się zarówno ze środków własnych gminy, jak i Starostwa Powiatowego oraz Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki. Zadanie wpisano do systemu ewidencji kart projektów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, gdzie otrzymało ocenę: „ranking 2”.

- Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5. Inwestycja będzie realizowana w latach 2007-2008. W roku 2007 planuje się opracowanie dokumentacji budowlanej, a w kolejnym roku realizację inwestycji. Przewidziana w planie kwota obejmuje przygotowanie inwestycji oraz prace budowlane. Sala ma dysponować boiskiem do gier zespołowych o wymiarach 12 x 24 m, szatniami i zapleczem sanitarnym. Przedsięwzięcie jest zgodne z celami strategicznymi i w sposób istotny poprawia jakość życia mieszkańców. Zadanie wpisano do systemu ewidencji kart projektów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

- Modernizacja stacji oczyszczania wody przy basenie kąpielowym OSiR w Gostyniu. Inwestycja będzie realizowana w 2008 roku. Zakres prac będzie obejmował instalację 30 dysz napływu wody, 44 spustów z rynny przelewowej, budowę zbiornika wyrównawczego, instalację systemu filtracji, instalację urządzeń odczynniki (chlor, pH, redox) oraz instalację dopływową i odpływową basenu wraz z rurami w maszynowni. Przedsięwzięcie zmniejsza koszty eksploatacji basenu oraz istotnie poprawia jakość życia mieszkańców. Inwestycja będzie w całości finansowana ze środków własnych Gminy.

- Realizacja programu mieszkaniowego. Zadanie polega na systematycznym zwiększaniu zasobów mieszkaniowych gminy poprzez zmiany sposobu użytkowania lokali użytkowych na lokale mieszkalne, adaptacje wolnych przestrzeni w budynkach, nadbudowę budynków oraz budowę nowych budynków mieszkalnych – zgodnie z przyjętym przez Radę Miejską „Wieloletnim programem gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy”. W roku 2004 planuje się rozpocząć adaptację na lokale mieszkalne o standardzie lokali socjalnych w budynku położonym przy ul. Wrocławskiej (dawny biurowiec Gostyńskiego Przedsiębiorstwa Drogowego). Ewentualne rozszerzenie zakresu zadań na rok 2004 oraz sprecyzowanie zadań na lata następne dokonywane będzie na bieżąco. Przy realizacji programu mieszkaniowego będą czynione starania o pozyskanie środków w ramach „Programu budownictwa mieszkań dla osób wymagających pomocy socjalnej”, który w 2004 roku ma zostać uruchomiony przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej oraz Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast.

- Modernizacja stacji wodociągowej w Gostyniu i ujęć wody w Goli i Kosowie. Inwestycja przewiduje modernizację ujęć wody w Goli i Kosowie (odwiert studni, rekonstrukcję studni, uzbrojenie i połączenie, pompy głębinowe, rurociąg), modernizację stacji wodociągowej w Gostyniu (montaż aparatury kontrolno-pomiarowej, zestawy pomp – m.in. do zmiękczania wody, urządzenia obniżające zawartość siarczanów), a także budowę rurociągów przesyłowych i prace remontowe przy budynku stacji (roboty elewacyjne, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wodno-kanalizacyjnej). Stacja wodociągowa dla Gostyniu wybudowana została w 1981 roku i odtąd nie przeprowadzano tam żadnych remontów. Pogorszyła się jakość dostarczanej odbiorcom wody, wzrosła jej twardość i zawartość siarczanów. Finansowanie nastąpi ze środków wypracowanych przez należącą w 100% do Gminy spółkę Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Realizację przewidziano na lata 2005-2006. Inwestycja została wpisana do systemu ewidencji kart projektów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i otrzymała ocenę: „ranking 2”.

- Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na os. Pożegowo. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Poznańskiej i osiedla Pożegowo nie został jeszcze uchwalony. Po jego uchwaleniu ustalony zostanie kierunek i kolejność zadań mających na celu aktywizację terenów przewidzianych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. W ramach tych działań  przewiduje się kolejno (w zależności od ustaleń planu): wykupy gruntów, niwelację terenu, uzbrojenie w infrastrukturę oraz budowę dróg.

## Przewodniczący Rady

Piotr Radojewski

Sporządziła : Renata Ignasiak 2004 – 01 - 05