Gostyń, 28 maja 2014 r.

### RI.271.14.2014

Wg rozdzielnika

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), przekazuję do wiadomości wyjaśnienia, w związku z otrzymanymi pytaniami do treści SIWZ w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa ul. Kwiatowej w Kunowie”.

Pytanie:

- W dokumentacji przetargowej jest niespójność. Zgodnie z opisem technicznym do projektu, konstrukcję nawierzchni zaprojektowano dla ruchu KR 2, natomiast w D.05.03.05b, tab.8, przedstawiono wymagania dla mieszanki KR 5-6. Prosimy o wyjaśnienie.

- Dotyczy D.05.03.05b. Prosimy o wykreślenie w pkt. 5.3 zapisu dotyczącego weryfikacji wyników badania odporności na deformacje trwałe przez Zamawiającego za pomocą „dużego koleinomierza”, gdyż nie dotyczy on omawianego zakresu robót. Badanie odporności na deformacje trwałe wymagane jest dla mieszanek KR 3-6. Ponadto, zgodnie z przywołanym dokumentem WT2 2010, badanie należy wykonać na małym aparacie, metodą B w powietrzu, a głębokość koleiny określa się dla 10 000 cykli obciążenia.

Odpowiedź ad. 1 i 2:

Konstrukcję warstw bitumicznych tj., warstwy ścieralnej i warstwy wiążącej zaprojektowano dla kategorii ruchu KR-2 i dla tej kategorii ruchu należy stosować wymagane parametry.

W specyfikacji D.05.03.05b Warstwa wiążąca omyłkowo wprowadzono z WT-2 2010 w punkcie 5.3 – Tabelę nr 8, zamiast tabeli nr 12.

Powinna być tabela nr 12, która zawiera wymagania dla betonu asfaltowego do warstwy wiążącej i wyrównawczej dla kategorii obciążenia ruchem KR 2 i te właściwości betonu asfaltowego należy zastosować.

Również badanie na deformacje jest w tym przypadku zbędne.

Za omyłkowy zapis przepraszamy.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana wszystkim zainteresowanym, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.gostyn

Z poważaniem

Zastępca Burmistrza
     			         						/-/ Elżbieta Palka