Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XLIX/635/ 06

Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia 29 maja 2006 r.

Załącznik Nr 3 – Charakterystyka inwestycji

- Układ komunikacyjny Gostynia.

1.1. Budowa drogi gminnej od ul. Wolności wzdłuż torów kolejowych do drogi krajowej 
nr 12.

Zadanie realizowane jest w ramach obszaru: „Rozwój handlu, rynku usług i drobnego przemysłu”; celu strategicznego: „Gostyń jako ośrodek gospodarczy o znaczeniu regionalnym”; celu operacyjnego „Organizacja sprawnego układu komunikacyjnego miasta”. Planowana budowa drogi jest jednym z etapów związanych z rozwiązaniami układu komunikacyjnego dla miasta Gostynia. Na wniosek radnych Rady Miejskiej 
w Gostyniu w 2005 roku opracowano koncepcję drogi od ul. Wolności wzdłuż torów kolejowych do drogi krajowej nr 12. W 2006 r planuje się zlecić opracowanie dokumentacji technicznej wraz z wszelkimi uzgodnieniami. Realizację zadania planuje się na lata 2007-2010 na odcinku 1200m tj. od ul. Wolności do ul. Poznańskiej. Dalsza kontynuacja rozwiązań komunikacyjnych obejmie budowę i modernizację wewnętrznych ulic Gostynia. Działania oparte będą na studium projektowym i koncepcji programowej. Wypracowane etapy zostaną przedstawione Radzie Miejskiej w Gostyniu i po ich akceptacji – jako konkretne zadania zostaną naniesione do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. Proponowane wielkości nakładów na realizację inwestycji drogowych mają charakter szacunkowy, a ich uszczegółowienie nastąpi po analizie studium projektowego pod kątem etapowości działań.

1.2. Budowa ulicy Ogrodowej.

Zadanie realizowane jest w ramach obszaru: „Rozwój handlu, rynku usług i drobnego przemysłu”; celu strategicznego: „Gostyń jako ośrodek gospodarczy o znaczeniu regionalnym”; celu operacyjnego „Organizacja sprawnego układu komunikacyjnego miasta”. Realizację zadania planuje się na lata 2006-2007 na odcinku około 363 mb
 ( tj. od ul. Nowe Wrota do rzeki Kani.) Została opracowana dokumentacja techniczna na budowę ul. Ogrodowej, na podstawie, której można przystąpić w 2006 r do rozpoczęcia zadania. W kolejnych roku planuje się kontynuację zadania. Pobudowanie ulicy umożliwi kontynuację rozwiązań komunikacyjnych i w perspektywie pozwoli na połączenie jej 
z innymi ciągami komunikacyjnymi w granicach miasta. Zadanie realizowane będzie ze środków własnych gminy, dlatego nie ma potrzeby definiowania wskaźników produktu, rezultatu 
i oddziaływania.

2. Przebudowa drogi Malewo.

Zadanie to realizowane będzie w ramach obszaru „Rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze – rozwój obszarów wiejskich”; celu strategicznego „Dążenie do poprawy warunków życia mieszkańców z terenów wiejskich gminy”; celu operacyjnego „Rozbudowa i poprawa stanu infrastruktury technicznej na terenach wiejskich w celu poprawy jakości życia 
i zachowania walorów środowiska naturalnego”. Obecnie droga gminna Malewo – Daleszyn posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości 4,0 m. W związku z tym, że przy drodze tej we wsi Malewo znajduje się zakład przemysłowy, drogę tę użytkują pojazdy ciężarowe o dużym tonażu, dowożące surowce do i wywożące wyroby gotowe z firmy. Poszerzenie jezdni do szerokości 6 m i ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej w znacznym stopniu poprawi bezpieczeństwo poruszających się pojazdów. W 2005 r została opracowana dokumentacja techniczna na przebudowę drogi gminnej. Inwestycję planuje się przeprowadzić w latach 
2007- 2008. Na realizację zadania zamierza się pozyskać środki unijne.

Wskaźniki

Produktu: przebudowana droga na odcinku 3 700 m, o szerokości 6 m.

Rezultatu: zwiększenie nośności drogi na potrzeby ciężkiego transportu (okoliczne przedsiębiorstwa) – kwantyfikacja na etapie projektu.

Oddziaływania: użytkowanie drogi przez 200 pracowników pobliskiej firmy oraz rolników 
z okolicznych wsi. Szacowane zwiększenie zatrudnienia przez pobliskie przedsiębiorstwa.

3. Budowa rowu odwadniającego na terenach przemysłowych w Czachorowie.

Zadanie realizowane będzie w ramach obszaru „Rozwój handlu, rynku usług i drobnego przemysłu”; celu strategicznego „Gostyń jako ośrodek gospodarczy o znaczeniu regionalnym”; celu strategicznego „Kreowanie dobrego klimatu dla przedsiębiorczości”.

To kontynuacja działań w zakresie przygotowania infrastruktury technicznej w strefie przemysłowej w rejonie Czachorowa. W latach 2006 - 2007 planuje się budowę rowu odwadniającego na długości 1100 mb, służącego odwodnieniu utwardzonych placów magazynowo-składowych. Zadanie realizowane będzie ze środków własnych gminy, dlatego nie ma potrzeby definiowania wskaźników produktu, rezultatu i oddziaływania.

4. Budowa drogi wraz z uzbrojeniem w strefie przemysłowej w Czachorowie.

Zadanie realizowane będzie w ramach obszaru „Rozwój handlu, rynku usług
 i drobnego przemysłu”; celu strategicznego „Gostyń jako ośrodek gospodarczy 
o znaczeniu regionalnym”; celu strategicznego „Kreowanie dobrego klimatu dla przedsiębiorczości”. Przygotowanie infrastruktury technicznej: drogowej, wodociągowej 
i kanalizacyjnej. Jest to kontynuacja inwestycji. Pobudowano odcinek drogi gminnej wraz 
z odwodnieniem, infrastrukturą podziemną: sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna 
i deszczowa. Zadanie planuje się kontynuować w latach 2006 – 2007 ze środków własnych gminy przy współfinansowaniu środków budżetu państwa i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wskaźniki

Produktu:  długość wybudowanej drogi gminnej – 0,6 km , sieć wodociągowa – 631 mb, kanalizacja sanitarna grawitacyjna-552 mb, rurociąg tłoczny - 626 mb, kanalizacja deszczowa - 405 mb, przepompownia ścieków – 1 szt.

Rezultatu: planowana liczba nowych przedsiębiorstw - 3 szt., planowana powierzchnia terenów inwestycyjnych 14,5 ha.

5. Poszerzenie obszaru terenów przemysłowych w Czachorowie.

Zadanie realizowane będzie w ramach obszaru „Rozwój handlu, rynku usług i drobnego przemysłu”; celu strategicznego „Gostyń jako ośrodek gospodarczy o znaczeniu regionalnym”; celu strategicznego „Kreowanie dobrego klimatu dla przedsiębiorczości”.

Z uwagi na szerokie zainteresowanie terenami przemysłowymi w Czachorowie zamierza się wykupić kolejnych ok. 12 ha gruntów. Zadanie realizowane będzie ze środków własnych gminy, dlatego nie ma potrzeby definiowania wskaźników produktu, rezultatu 
i oddziaływania.

6. Budowa kanalizacji sanitarnej w Krajewicach i Ziółkowie.

Zadanie to realizowane będzie w ramach obszaru „Rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze – rozwój obszarów wiejskich”; celu strategicznego „Dążenie do poprawy warunków życia mieszkańców z terenów wiejskich gminy”; celu operacyjnego „Rozbudowa i poprawa stanu infrastruktury technicznej na terenach wiejskich w celu poprawy jakości życia i zachowania walorów środowiska naturalnego”.

Budowa infrastruktury technicznej i zadania pro-ekologiczne; sanitacja wsi na terenach wiejskich nie posiadających kanalizacji sanitarnej. Realizację zadania planuje się w latach 2006 - 2007.

Budowa obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej z systemem przepompowni lokalnych 
z odprowadzeniem ścieków rurociągiem tłocznym do kanalizacji sanitarnej 
w Podrzeczu w Gminie Piaski i dalej na oczyszczalnię ścieków w Gostyniu. Zadanie będzie współfinansowane ze środków budżetu państwa i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wskaźniki

Produktu: długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej – 9,28 km, liczba wybudowanych przepompowni - 4 szt.

Rezultatu: Liczba mieszkańców podłączonych do kanalizacji – 766 osób.

7. Budowa kanalizacji sanitarnej w Czajkowie.

Zadanie to realizowane będzie w ramach obszaru „Rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze – rozwój obszarów wiejskich”; celu strategicznego „Dążenie do poprawy warunków życia mieszkańców z terenów wiejskich gminy”; celu operacyjnego „Rozbudowa i poprawa stanu infrastruktury technicznej na terenach wiejskich w celu poprawy jakości życia 
i zachowania walorów środowiska naturalnego”.

Budowa infrastruktury technicznej i zadania proekologiczne; Sanitacja Czajkowa, wsi 
o zabudowie skupionej. Przewidziano do budowy kanalizację sanitarną rozdzielczą grawitacyjną z systemem przepompowni lokalnych z odprowadzeniem ścieków do kanalizacji sanitarnej w Brzeziu i dalej do oczyszczalni ścieków w Gostyniu. Planuje się realizację zadania w 2008 roku przy dofinansowaniu środków unijnych.

Wskaźniki

Produktu: budowa sieci kanalizacji dla wsi Czajkowo.

Rezultatu: 10 656 m3 odprowadzonych ścieków rocznie.

Oddziaływania: zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia wód gminy Gostyń o 45 % (dla całego projektu kanalizacyjnego – pozostałe wsie).

8. Budowa kanalizacji sanitarnej w Czachorowie.

Zadanie to realizowane będzie w ramach obszaru „Rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze – rozwój obszarów wiejskich”; celu strategicznego „Dążenie do poprawy warunków życia mieszkańców z terenów wiejskich gminy”; celu operacyjnego „Rozbudowa i poprawa stanu infrastruktury technicznej na terenach wiejskich w celu poprawy jakości życia 
i zachowania walorów środowiska naturalnego”.

Budowa infrastruktury technicznej i zadania pro-ekologiczne; W Czachorowie przewidziano do budowy kanalizację sanitarną rozdzielczą grawitacyjną z systemem przepompowni lokalnych 
z odprowadzeniem ścieków do kanalizacji sanitarnej w Gostyniu i dalej na oczyszczalnię ścieków. Planuje się realizację zadania w 2009 roku przy dofinansowaniu środków unijnych.

Wskaźniki

Produktu: budowa sieci kanalizacji dla wsi Czachorowo.

Rezultatu: 18 960 m3 odprowadzonych ścieków rocznie.

Oddziaływania: zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia wód gminy Gostyń o 45 % (dla całego projektu kanalizacyjnego – pozostałe wsie).

9. Budowa krytej pływalni w Gostyniu.

Zadanie realizowane będzie w ramach obszaru „Podnoszenie jakości życia mieszkańców”, celu strategicznego „Budowanie podstaw pod atrakcyjne życie 
w Gostyniu – podnoszenie standardów życia”; celu operacyjnego „Kreowanie zdrowego stylu życia. Stworzenie możliwości rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców”.

Realizację inwestycji przewiduje się w latach 2006–2007. Pływalnia będzie posiadała basen sportowy 25 x 12,5 m, widownię na ok. 50-100 osób, basen rehabilitacyjno-rekreacyjny ze zjeżdżalnią i saunę. Przewiduje się również możliwość zainstalowanie dodatkowych elementów – takich jak np. masaż wodny, gejzer, itp. Zainstalowany będzie system kasowo-biletowy. Do wykonania – wybudowania pływalni niezbędna jest kwota 
11,6 mln.zł. Finansowanie będzie z trzech źródeł – Ministerstwo Sportu – 
2 mln.zł., Powiat Gostyński – 3 mln.zł przekaże w latach 2006-2008,.W związku 
z powyższym Gmina Gostyń w latach 2006 – 2007 wyasygnuje 7,6 mln.zł., a w 2008 r nastąpi zwrot 1,0 mln.zł. ze środków Powiatu Gostyńskiego, pozostałe środki Gmina Gostyń – 6,6 mln.zł. Nie ma potrzeby określania wskaźników produktu, rezultatu 
i oddziaływania.

10. Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5.

Zadanie realizowane będzie w ramach obszaru „Podnoszenia jakości życia w Gostyniu”, celu strategicznego „Budowanie podstaw pod atrakcyjne życie w Gostyniu – podnoszenie standardów życia”; celu operacyjnego „Opracowanie systemu działań podnoszących jakość zamieszkiwania w Gostyniu”.

Inwestycja będzie realizowana w latach 2008-2009. W roku 2008 planuje się opracowanie dokumentacji budowlanej, a w kolejnym roku realizację inwestycji. Przewidziana w planie kwota obejmuje przygotowanie inwestycji oraz prace budowlane. Sala ma dysponować boiskiem do gier zespołowych o wymiarach 12 x 24 m, szatniami 
i zapleczem sanitarnym. Przedsięwzięcie jest zgodne z celami strategicznymi i w sposób istotny poprawi jakość życia mieszkańców. Planuje się realizację zadania przy dofinansowaniu środków unijnych.

Wskaźniki

Produktu:	sala sportowa o wymiarach boiska 24 x 12 m z zapleczem sanitarnym 
i szatniami.

Rezultatu: zapewnienie odpowiedniej infrastruktury edukacyjno – sportowej dla 450 uczniów szkoły.

Oddziaływania: utworzenie nowych miejsc pracy (obsługa techniczna) po uruchomieniu obiektu (ich liczba zostanie określona na dalszym etapie projektu).

11. Modernizacja stacji oczyszczania wody przy basenie kąpielowym OSiR 
w Gostyniu.

Zadanie realizowane będzie w ramach obszaru „Podnoszenia jakości życia 
w Gostyniu”, celu strategicznego „Budowanie podstaw pod atrakcyjne życie w Gostyniu – podnoszenie standardów życia”; celu operacyjnego „Opracowanie systemu działań podnoszących jakość zamieszkiwania w Gostyniu”.

W 2005 roku opracowano dokumentację techniczną oczyszczalni wody otwartego basenu kąpielowego. Inwestycja będzie realizowana w 2008 roku. Przedsięwzięcie zmniejszy koszty eksploatacji basenu oraz istotnie poprawi jakość wody w basenie. Inwestycję planuje się w całości finansować ze środków własnych Gminy. Inwestycja nie wymaga określenia wskaźników dla efektów jej realizacji.

12. Realizacja programu mieszkaniowego.

Zadanie realizowane będzie w ramach obszaru „Podnoszenie jakości życia mieszkańców”; celu strategicznego „Budowanie podstaw pod atrakcyjne życie w Gostyniu – podnoszenie standardów życia”, celu operacyjnego „Opracowanie systemu działań podnoszących jakość zamieszkiwania w Gostyniu”.

Zadanie polega na systematycznym zwiększaniu zasobów mieszkaniowych gminy poprzez zmiany sposobu użytkowania lokali użytkowych na lokale mieszkalne, adaptacje wolnych przestrzeni w budynkach, nadbudowę budynków oraz budowę nowych budynków mieszkalnych – zgodnie z przyjętym przez Radę Miejską „Wieloletnim programem gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy”. W roku 2005 zakończono adaptację budynku przy ul. Wrocławskiej (dawny biurowiec Gostyńskiego Przedsiębiorstwa Drogowego) i oddano do użytku lokale mieszkalne. Przy realizacji programu mieszkaniowego w następnych latach będą czynione starania o pozyskanie środków 
z zewnątrz. W 2006 r planuje się zlecić opracowanie programu mieszkaniowego. Powyższe zadanie nie jest przewidziane do dofinansowania ze środków unijnych, stąd brak konieczności określania wskaźników inwestycji.

13. Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na os. Pożegowo.

Zadanie realizowane będzie w ramach obszaru „Rozwój handlu, rynku usług i drobnego przemysłu”; celu strategicznego „Stworzenie optymalnych warunków do rozwoju cech przedsiębiorczych wśród społeczności lokalnej”; celu operacyjnego „Wspieranie rozwoju budownictwa mieszkaniowego”.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Poznańskiej i osiedla Pożegowo został uchwalony i wszedł w życie. Zostaną ustalone kierunki i kolejność zadań mających na celu aktywizację terenów przewidzianych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. W ramach tych działań przewiduje się kolejno (w zależności od ustaleń planu): wykupy gruntów, niwelację terenu, uzbrojenie w infrastrukturę oraz budowę dróg. Powyższe zadanie nie jest przewidziane do dofinansowania ze środków unijnych Wobec powyższego nie jest konieczne określanie wskaźników produktu, rezultatu i oddziaływania.

- 14. Termomodernizacja Gimnazjum Nr 2 w Gostyniu.

- Zadanie realizowane będzie w ramach obszaru „Podnoszenia jakości życia w Gostyniu”, celu strategicznego „Budowanie podstaw pod atrakcyjne życie w Gostyniu – podnoszenie standardów życia”; celu operacyjnego „Opracowanie systemu działań podnoszących jakość zamieszkiwania w Gostyniu”.

Inwestycja polegać będzie na wymianie całej stolarki okiennej, ociepleniu ścian budynku 
i stropodachu oraz wymianie instalacji c.o. Zostało opracowane studium wykonalności. 
W 2005 roku dokonano wymiany okien w budynku szkoły Gimnazjum nr 2. W następnych latach planuje się wykonać dalsze prace związane z termomodernizacją budynku.

Powyższe zadanie nie jest przewidziane do dofinansowania ze środków unijnych strukturalnych. Wobec powyższego nie jest konieczne określanie wskaźników produktu, rezultatu 
i oddziaływania.

15. Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie. Zadanie to realizowane będzie w ramach obszaru „Rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze – rozwój obszarów wiejskich”; celu strategicznego „Dążenie do poprawy warunków życia mieszkańców 
z terenów wiejskich gminy”; celu operacyjnego „Rozbudowa i poprawa stanu infrastruktury technicznej na terenach wiejskich w celu poprawy jakości życia 
i zachowania walorów środowiska naturalnego”.

Zadanie będzie realizowane przez miasto Leszno i Miejski Zakład Oczyszczania w Lesznie – 
sp. z o.o. przy udziale zainteresowanych gmin subregionu leszczyńskiego. Przedsięwzięcie składa się z dwóch zadań :

a) budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebanii,

b) zamknięcie i rekultywacja gminnych składowisk (w gminie Gostyń składowiska 
w Dalabuszkach). Koszt całkowity zadania 101.640 mln zł. Maksymalna kwota pomocy
 z Funduszu Spójności - 74.963 mln. zł. Realizację zadania przewiduje się w latach
 2006 - 2011. Inwestycja nie wymaga zdefiniowania wskaźników produktu, rezultatu 
i oddziaływania.

16. Zagospodarowanie parku wiejskiego oraz remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej
w Krajewicach.

Zadanie to realizowane będzie w ramach obszaru „Rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze – rozwój obszarów wiejskich”; celu strategicznego „Dążenie do poprawy warunków życia mieszkańców z terenów wiejskich gminy”; celu operacyjnego „Rozbudowa i poprawa stanu infrastruktury technicznej na terenach wiejskich w celu poprawy jakości życia 
i zachowania walorów środowiska naturalnego”.

Realizacja zadania polegała będzie na zagospodarowaniu istniejącego w Krajewicach parku wiejskiego o powierzchni ok. 2,65 ha oraz remoncie pomieszczeń świetlicy wiejskiej. 
W przypadku parku w 2005 roku została przeprowadzona inwentaryzacja oraz opracowany plan zagospodarowania wraz z kosztorysem. W 2006 roku zostaną przeprowadzone działania inwestycyjne w parku wiejskim polegające na uporządkowaniu drzewostanu, odmuleniu stawu umocnieniu skarp, budowie ścieżek spacerowych, budowie placu rekreacyjno-sportowego oraz ogrodzeniu terenu parku. Roboty w świetlicy wiejskiej polegać będą na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wymianie podłóg i instalacji oraz zmianie systemu ogrzewania. Zadanie zamierza się zrealizować przy współudziale środków z Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich na lata 2004 – 2006”.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Gostyniu

/-/  Piotr Radojewski